# У  К  Р  А  Ї  Н  А

#### Б а х м у т с ь к а    м і с ь к а   р а д а

## ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

### Р І Ш Е Н Н Я

#### 11.11.2020 № 338

#### м. Бахмут

Про ухвалення проєкту Програми

розвитку міськелектротранспорту

на 2021-2025 роки

Розглянувши проєкт Програми розвитку міськелектротранспорту на 2021-2025 роки, розроблений Управлінням розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради, заслухавши інформацію начальника Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради Гармаш С.М. з цього питання, з метою подальшого розвитку транспортної інфраструктури Бахмутської міської об’єднаної територіальної громади, враховуючи висновки: Фінансового управління Бахмутської міської ради від 30.09.2020 № 03-29/592, Управління економічного розвитку Бахмутської міської ради від 05.10.2020 № 677/02, результати громадського обговорення проєкту Програми розвитку міськелектротранспорту на 2021-2025 роки (витяг з протоколу засідання Громадської ради при виконавчому комітеті Бахмутської міської ради від 06.10.2020 № 11), відповідно до Закону України «Про міський електричний транспорт», Порядку розроблення, фінансування, моніторингу міських цільових програм та звітності про їх виконання, затвердженого рішенням  Бахмутської міської ради від 22.02.2017 №6/98-1780 (зі змінами), керуючись ст.ст. 29, 30, 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком Бахмутської міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Ухвалити проєкт Програми розвитку міськелектротранспорту на 2021-2025 роки (далі – проєкт Програми) (додається).

2. Доручити начальнику Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради Гармаш С.М. внести проєкт Програми на розгляд Бахмутської міської ради.

3. Організаційне виконання рішення покласти на Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради (Гармаш).

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Стрющенка О.В.

Міський голова		                                                           О.О. РЕВА

УХВАЛЕНО

Рішення виконкому

Бахмутської міської ради

11.11.2020 № 338

ПРОЄКТ

ПРОГРАМИ

РОЗВИТКУ МІСЬКЕЛЕКТРОТРАНСПОРТУ

НА 2021-2025 РОКИ

м. БАХМУТ

2020

Зміст

- Паспорт Програми………………………………………………………….3

- Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма……...5

- Визначення мети Програми ……….………………………………………6

- Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми,

показники результативності………………………….………………...….7

- Очікувані результати виконання Програми  ..…………………..………..8

- Обсяги та джерела фінансування Програми ……………………………..8

- Строки та етапи виконання Програми ……………………………..……..8

- Координація та контроль за ходом виконання Програми ………………8

- Додаток 1. Заходи з реалізації Програми ………………...……..………10

- Додаток 2. Показники результативності Програми ……………………16

11. Додаток 3. Ресурсне забезпечення Програми ………………...…….…..18

- Паспорт Програми

| 1. | Ініціатор розроблення Програми | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради |
| --- | --- | --- |
| 2. | Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення Програми | - |
| 3. | Головний розробник Програми | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради |
| 4. | Співрозробники Програми | Виконавчі органи Бахмутської міської ради, КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "БАХМУТЕЛЕКТРОТРАНС" |
| 5. | Відповідальний виконавець Програми | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради |
| 6. | Співвиконавці Програми | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "БАХМУТЕЛЕКТРОТРАНС" |
| 7. | Термін реалізації Програми | 2021- 2025 роки |
| 7.1. | Етапи виконання Програми | I етап – 2021-2022 рік II етап – 2023-2024 рік III етап – 2025 рік |
| 8. | Мета Програми | Підвищення технічного рівня оснащення та оновлення парку рухомого складу КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "БАХМУТЕЛЕКТРОТРАНС". Розвиток транспортної інфраструктури Бахмутської міської об’єднаної територіальної громади: розвиток екологічно чистого виду транспорту, розвиток соціального виду транспорту, забезпечення доступу незахищених верств населення та людей з обмеженими фізичними можливостями до якісних послуг з перевезення громадським транспортом, підвищення транспортної безпеки та надійності |
| 9. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього: | 511880,05 тис. грн. |
| 9.1 | в тому числі: ▪ коштів державного бюджету ▪ коштів обласного бюджету ▪ коштів бюджету Бахмутської міської ОТГ ▪кошти інших джерел ▪кошти підприємства | - - -324485,0 -173425,05 -13970,0 |
| 10. | Очікувані результати виконання | Підвищення технічного рівня оснащення та оновлення парку рухомого складу КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "БАХМУТЕЛЕКТРОТРАНС". Розвиток екологічно чистого виду транспорту. Розвиток соціального виду транспорту. Підвищення транспортної безпеки та надійності. |
| 11. | Ключові показники ефективності | Стабільна робота міського електротранспорту. Зменшення збитків на утримання рухомого складу КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "БАХМУТЕЛЕКТРОТРАНС". Покращення показників з енергоефективності. Забезпечення населення якісними послугами з перевезення міським електротранспортом з додержанням графіку руху тролейбусів. |

- Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма

Ефективне функціонування міського електричного транспорту має не тільки економічне, але й велике соціальне значення, оскільки від його роботи залежить рівень задоволення щоденних потреб у перевезеннях широких верств населення.

Крім того, діяльність підприємств міського електричного транспорту значно менш впливає на стан навколишнього природного середовища, ніж автобуси з дизельними або бензиновими двигунами, бо електричний транспорт є екологічно чистим  видом транспорту  для міських пасажирських перевезень. Коефіцієнт корисної дії електродвигуна незрівнянно вище, ніж у двигуна внутрішнього згорання, енергія споживається тільки у режимі прискорення, в той час, як бензиновий або дизельний двигун працює безперервно, а сучасні системи дозволяють повертати електроенергію назад у мережу.

На території Бахмутської міської об’єднаної територіальної громади перевезення пасажирів електричним транспортом здійснює КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «БАХМУТЕЛЕКТРОТРАНС» (далі – КП «БАХМУТЕЛЕКТРОТРАНС»), тролейбуси якого мають значні переваги:

- електричний транспорт – екологічний вид транспорту.

- електричний транспорт має велику  пасажиромісткість.

- електричний транспорт забезпечує  перевезення  соціально незахищених верств  населення.

Основні характеристики підприємства.

Тролейбусний рух у місті Бахмуті відкрито у 1968 році.

У місті функціонують сім тролейбусних маршрутів.

Протяжність контактної мережі – 39,4 км.

Протяжність кабельних мереж – 9,7 км.

Депо розраховано на 50 машино-місць.

Підстанції – 3 одиниці, потужністю 4800 кВт.

Характеристика рухомого складу КП «БАХМУТЕЛЕКТРОТРАНС».

Строки експлуатації тролейбусів  складають:

- до п'яти років – 4 одиниці,

- від п'яти до десяти років - 1 одиниця,

- понад десять років – 22 одиниці.

Знос рухомого складу – 81,5 %.

Середній вік тролейбусів складає – 21,8 роки.

Основна проблема – це оновлення рухомого складу тролейбусного парку. На інвентарному обліку КП "БАХМУТЕЛЕКТРОТРАНС" – 27 тролейбусних машин, 6 з них знаходяться на консервації, 2 на капітальному ремонті, тому що потребують значних витрат на оновлення.

Існуюча контактна мережа має високий відсоток зносу, що тягне за собою додаткове споживання енергоресурсів, негативно впливає на якість обслуговування (низька швидкість руху, вимушені зупинки) та безпеку руху.

Також  проблемами є:

- високий відсоток застарілого обладнання міського електротранспорту не тільки є зношеним фізично і потребує ремонту чи заміни, але і характеризується моральним старінням техніки і, як наслідок нездатності задовольнити потребу пасажирів у комфортному та швидкому переміщенні;

- незадовільний стан технічної бази міськелектротранспорту суттєво  впливає на обсяги перевезених пасажирів, комфорт та регулярність руху;

- недостатнє компенсування втрати доходів від перевезення пільгової категорії пасажирів.

На даний час основним і водночас єдиним соціально-орієнтованим та найдешевшим видом громадського транспорту в нашій місцевості є електротранспорт – тролейбуси. Надання  послуг з перевезення здійснює КП «БАХМУТЕЛЕКТРОТРАНС». Але, зважаючи на зношеність рухомого складу та контактної мережі, недостатню кількість наявних тролейбусних машин та їх невідповідність міжнародним стандартам, на сьогодні підприємство знаходиться у критичному стані і не може у повному обсязі та на належному рівні виконувати свої функції соціального перевізника пасажирів, забезпечувати необхідну частоту перевезень та гідний рівень комфорту для пасажирів, у тому числі для людей з обмеженими фізичними можливостями.

- Визначення мети Програми

Метою Програми розвитку міськелектротранспорту на 2021-2025 роки (далі –Програма) є:

- Підвищення технічного  рівня оснащення та оновлення парку рухомого складу КП "БАХМУТЕЛЕКТРОТРАНС".

- Розвиток транспортної інфраструктури Бахмутської міської об’єднаної територіальної громади:

2.1. Розвиток екологічно чистого виду транспорту.

2.2. Розвиток соціального виду транспорту. Забезпечення доступу незахищених верств населення та людей з обмеженими фізичними можливостями до якісних   послуг з перевезення громадським транспортом.

- Підвищення транспортної безпеки та надійності.

Для досягнення зазначеної мети передбачається розв’язати такі основні завдання:

1. Забезпечення стійкого розвитку підприємства, яке надає послуги перевезення міським електротранспортом, з урахуванням  необхідних фінансових  можливостей на оновлення та ремонт рухомого складу, контактної мережі.

2. Забезпечення якісних та безпечних умов перевезення пасажирів.

3. Розвиток транспортної інфраструктури громади.

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми,

показники результативності

Шляхами досягнення мети Програми є:

- зважена політика підприємства у питаннях придбання нового рухомого складу або проведенні ремонтів;

-  підвищення ефективності збору оплати за проїзд;

- організація ефективного управління міським електричним транспортом, шляхом підписання договору на транспортні послуги з "Замовником" –Управлінням розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради;

- удосконалення способів та форм сплати за проїзд, створення системи інформування пасажирів про розклад руху, націленість у роботі на збільшення отримання доходів від перевезення пасажирів при раціональному використанні рухомого складу;

-   стимулювання попиту через підвищення якості послуг;

- підвищення якості технічного обслуговування та ремонту об'єктів міськелектротранспорту, підвищення енергоефективності, оптимізація обсягів надання транспортних послуг і збільшення експлуатаційної швидкості;

- збільшення отримання доходів від інших видів діяльності: надання  площ для розміщення реклами.

Реалізація завдань Програми забезпечується шляхом виконання щорічних програмних заходів.

Програма направлена на реалізацію заходів за наступними напрямами:

-        оновлення рухомого складу;

-        модернізація інфраструктури;

-        розвиток маршрутної мережі;

-        технічне оснащення.

Заходи Програми наведено у додатку 1 до Програми.

5. Очікувані результати виконання Програми

Беручі до уваги важливе соціальне значення міського електричного транспорту, його велику перевізну спроможність – виконання заходів Програми дозволить забезпечити:

- підвищення технічного  рівня оснащення та оновлення парку рухомого складу КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "БАХМУТЕЛЕКТРОТРАНС";

- розвиток екологічно чистого та соціального виду транспорту;

- підвищення транспортної безпеки та надійності, покращення культури та якості обслуговування пасажирів;

- збільшення випуску машин на лінію.

В результаті виконання Програми:

- у економічній сфері - буде забезпечено ефективне використання електроенергії, що підвищить рівень доходів підприємства;

- у технологічній сфері - буде покрашена надійність та комфорт перевезень пасажирів.

Показники результативності Програми викладені у Додатку 2 до Програми.

6.  Обсяги та джерела фінансування  Програми

Фінансування Програми здійснюється за рахунок бюджетних коштів, інших джерел фінансування не заборонених чинним законодавством, власних коштів КП «БАХМУТЕЛЕКТРОТРАНС».

7.  Строки та етапи виконання Програми

Строк виконання Програми – 5 років  (2021 – 2025 роки).

I етап – 2021-2022 рік, II етап – 2023-2024 рік, III етап – 2025 рік.

8.  Координація та контроль за ходом виконання Програми

Організація роботи щодо виконання заходів Програми покладається на Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради і на КП "БАХМУТЕЛЕКТРОТРАНС".

КП «БАХМУТЕЛЕКТРОТРАНС» щороку здійснює аналіз виконання Програми. Результати виконання Програми з обґрунтуванням та оцінкою результатів виконання Програми заслуховуються один раз на рік на сесії Бахмутської міської ради. Рішення Бахмутської міської ради належать оприлюдненню на сайті ради.

Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради щорічно надає звіт Бахмутській міській раді про стан виконання Програми та підсумковий звіт після закінчення Програми.

Контроль за виконанням Програми покладається на постійні комісії Бахмутської міської ради: з питань житлово-комунального господарства, екології, транспорту і зв’язку, з питань економічної і інвестиційної політики, бюджету і фінансів.

Проєкт Програми розвитку міськелектротранспорту на 2021-2025 роки розроблений Управлінням розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради спільно з КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «БАХМУТЕЛЕКТРОТРАНС».

Начальник Управління

розвитку міського господарства

та капітального будівництва

Бахмутської міської ради                                                            С.М. Гармаш

Керуючий справами виконкому

Бахмутської міської ради                                                        Л.С. Герасимова

Додаток 1

до проєкту Програми розвитку

міськелектротранспорту

на 2021-2025 роки,

ухваленого рішенням виконкому

Бахмутської міської ради

від 11.11.2020 № 338

Заходи з реалізації Програми

| № з/п | Завдання | Зміст заходів | Строк виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування по роках, тис грн. |  |  |  |  |  | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Всього |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Оновлення парку тролейбусів | Придбання тролейбусів | 2021-2025 | Управління муніципального розвитку Бахмутської міської ради (далі УМР БМР), Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради, (далі УРМГтаКБ) КП «БАХМУТ ЕЛЕКТРОТРАНС» | Бюджет Бахмутської міської ОТГ Інші джерела | 6500 58500 | 1700 15300 | 1700 15300 | 1700 15300 | 1700 15300 | 13300 119700 | Оновлення парку електротранспорту сучасним рухомим складом, 16 од. |
|  | Разом по п.1 |  |  |  |  | 65000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 133000 |  |
| 2 | Оплата умов договору фінансового лізингу | Оплата послуг за платне користування предметом лізингу (тролейбусами) | 2021 | КП «БАХМУТ-ЕЛЕКТРОТРАНС» | Бюджет Бахмутської міської ОТГ | 7000 | - | - | - | - | 7000 | Оформлення права власності |
|  | Разом по п.2 |  |  |  |  | 7000 | - | - | - | - | 7000 |  |
| 3 | Поліпшення технічного стану та забезпечення якісного ремонту тролейбусів | 3.1. Придбання запасних частин для капітального ремонту тролейбусів | 2021-2025 | УРМГтаКБ КП «БАХМУТ-ЕЛЕКТРОТРАНС» | Бюджет Бахмутської міської ОТГ | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 27000 | Продовження терміну експлуатації старих тролейбусів, 2 од. щорічно |
|  |  | 3.2. Поточний ремонт тролейбусів | 2021-2025 | УРМГтаКБ КП «БАХМУТ-ЕЛЕКТРОТРАНС» | Бюджет Бахмутської міської ОТГ Кошти підприємства | 3500 1200 | 3500 1200 | 3500 1200 | 3500 1200 | 3500 1200 | 17500 6000 | Приведення до належного експлуатаційного стану 12 од. тролейбусів, щорічно |
|  | Разом по п.3 |  |  |  |  | 10100 | 10100 | 10100 | 10100 | 10100 | 50500 |  |
| 4 | Розвиток транспортної мережі | 4.1. Будівництво розворотного кільця, двохагрегатної підстанції, диспетчерського пункту | 2021 | УРМГтаКБ КП «БАХМУТ-ЕЛЕКТРОТРАНС» | Бюджет Бахмутської міської ОТГ Інші джерела | 2750 24750 | - - | - - | - - | - - | 2750 24750 | Будівництво 1 маршруту |
|  |  | 4.2. Коригування проєкту "Будівництво тролейбусного маршруту до с.Опитне" | 2021 | УРМГтаКБ КП «БАХМУТ-ЕЛЕКТРОТРАНС» | Бюджет Бахмутської міської ОТГ | 200 | - | - | - | - | 200 | Удосконалення проєкту |
|  | Разом по п.4 |  |  |  |  | 27700 | - | - | - | - | 27700 |  |
| 5 | Забезпечення якісного ремонту контактної мережі | Придбання матеріалів та запчастин для поточного ремонту контактної мережі | 2021-2025 | УРМГтаКБ КП «БАХМУТ-ЕЛЕКТРОТРАНС» | Бюджет Бахмутської міської ОТГ Кошти підприємства | 1000 400 | 1100 440 | 1210 480 | 1350 520 | 1500 570 | 6160 2410 | Приведення до належного експлуатаційного стану контактної мережі |
|  | Разом по п.5 |  |  |  |  | 1400 | 1540 | 1690 | 1870 | 2070 | 8570 |  |
| 6 | Забезпечення безаварійної роботи тролейбусів | Придбання пневматичних шин на тролейбуси | 2021-2025 | УРМГтаКБ КП «БАХМУТ-ЕЛЕКТРОТРАНС» | Бюджет Бахмутської міської ОТГ Кошти підприємства | 500 300 | 500 300 | 600 400 | 600 400 | 700 500 | 2900 1900 | Поліпшення якості перевезень та безпеки обслуговування пасажирів |
|  | Разом по п.6 |  |  |  |  | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1200 | 4800 |  |
| 7 | Поліпшення технічного стану тролейбусів | Придбання обладнання для ремонту (пневматичний та ручний інструмент, домкрат, шино монтажний та звар.апарат, компресор, інше) | 2021-2025 | УРМГтаКБ КП «БАХМУТ-ЕЛЕКТРОТРАНС» | Кошти підприємства | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 1000 | Належне виконання ремонтних робіт |
|  | Разом по п.7 |  |  |  |  | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 1000 |  |
| 8 | Оновлення парку спеціалізованих машин | Придбання автомобіля аварійного контактної мережі | 2022 | УМР БМР УРМГтаКБ КП «БАХМУТ-ЕЛЕКТРОТРАНС» | Інші джерела | - | 2500 | - | - | - | 2500 | Поліпшення якості та швидкості виконання робіт під час аварійних ситуацій (1од.) |
|  | Разом по п.8 |  |  |  |  | - | 2500 | - | - | - | 2500 |  |
| 9 | Оновлення парку підприємства | Придбання пасажирського автобуса | 2023 | УМР БМР УРМГтаКБ КП «БАХМУТ-ЕЛЕКТРОТРАНС» | Бюджет Бахмутської міської ОТГ | - | - | 2000 | - | - | 2000 | Забезпечення швидкого доставлення персоналу на місця проведення необхідних робіт, (1од.) |
|  | Разом по п.9 |  |  |  |  | - | - | 2000 | - | - | 2000 |  |
| 10 | Створення комфортних умов для пасажирів | Створення та впровадження системи контролю за рухом та інформування про місцезнаходження міського транспорту | 2021 | УРМГтаКБ КП «БАХМУТ-ЕЛЕКТРОТРАНС» | Кошти підприємства | 600 | - | - | - | - | 600 | Контроль руху та місцезнаходження тролейбусів мешканцями громади |
|  | Разом по п.10 |  |  |  |  | 600 | - | - | - | - | 600 |  |
| 11 | Модернізація та підвищення ефективності процесу миття рухомого складу та поліпшення умов праці виробничого персоналу | Придбання та встановлення автоматизованої мийки для тролейбусів | 2022 | УРМГтаКБ КП «БАХМУТ-ЕЛЕКТРОТРАНС» | Бюджет Бахмутської міської ОТГ | - | 3100 | - | - | - | 3100 | Досягнення ефективності, швидкості, якості та безпеки процесу миття, 1од. |
|  | Разом по п.11 |  |  |  |  | - | 3100 | - | - | - | 3100 |  |
| 12 | Популяризація української символіки | Придбання прапорів для розміщення на контактній мережі | 2021, 2023, 2025 | КП «БАХМУТ-ЕЛЕКТРОТРАНС» УРМГтаКБ | Бюджет Бахмутської міської ОТГ | 250 | - | 300 | - | 500 | 1050 | Придбання та розвішування прапорів |
|  | Разом по п.12 |  |  |  |  | 250 | - | 300 | - | 500 | 1050 |  |
| 13 | Створення комфортних умов на зупинках для пасажирів | 13.1. Утримання зупиночних пунктів | 2021-2025 | УРМГтаКБ КП «БАХМУТ-ЕЛЕКТРОТРАНС» | Бюджет Бахмутської міської ОТГ | 410 | 450 | 480 | 510 | 550 | 2400 | Підтримання у належному стані зупиночних пунктів та прилеглих до них територій (84 од.) |
|  |  | 13.2. Поточний ремонт зупиночних пунктів | 2022, 2024 | УРМГтаКБ КП «БАХМУТ-ЕЛЕКТРОТРАНС» | Бюджет Бахмутської міської ОТГ | - | 500 | - | 500 | - | 1000 | Підтримання конструктивних елементів зупиночних пунктів в належному стані (84 од.) |
|  | Разом по п.13 |  |  |  |  | 410 | 950 | 480 | 1010 | 550 | 3400 |  |
| 14 | Оновлення зупиночних пунктів | Придбання та встановлення зупиночних пунктів | 2021-2025 | УРМГтаКБ КП «БАХМУТ-ЕЛЕКТРОТРАНС» | Інші джерела | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 6600 | Модернізація сучасних віянь та поліпшення естетичного вигляду зупиночних пунктів (5 од. щорічно) |
|  | Разом по п.14 |  |  |  |  | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 6600 |  |
| 15 | Належне утримання адміністративної будівлі та поліпшення умов праці | Капітальний ремонт адмінбудівлі КП «БАХМУТ-ЕЛЕКТРОТРАНС» | 2021 | УРМГтаКБ КП «БАХМУТ-ЕЛЕКТРОТРАНС» | Інші джерела | 19875,05 | - | - | - | - | 19875,05 | Усунення недоліків конструктиву будівлі та поліпшення умов праці персоналу |
|  | Разом по п.15 |  |  |  |  | 19875,05 | - | - | - | - | 19875,05 |  |
| 16 | Комплекс заходів щодо забезпечення життєдіяльності підприємства | 16.1. Компенсація витрат від перевезення пільгових категорій громадян | 2021- 2025 | УРМГтаКБ КП «БАХМУТ-ЕЛЕКТРОТРАНС» | Бюджет Бахмутської міської ОТГ | 35000 | 35155 | 35310 | 35465 | 35620 | 176550 | Забезпечення рентабельної та безперебійної роботи підприємства, щорічно понад 11 млн. пасажирів |
|  |  | 16.2. Фінансова підтримка | 2021- 2025 | УРМГтаКБ КП «БАХМУТ-ЕЛЕКТРОТРАНС» Фінансове управління Бахмутської міської ради | Бюджет Бахмутської міської ОТГ | 3500 | 3850 | 4235 | 4660 | 5130 | 21375 |  |
|  |  | 16.3 Відшкодування витрат за перевезення пасажирів відповідно до договору з замовником (УРМГта КБ) | 2021- 2025 | УРМГтаКБ КП «БАХМУТ-ЕЛЕКТРОТРАНС» | Бюджет Бахмутської міської ОТГ | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 40000 |  |
|  | Разом по п.16 |  |  |  |  | 46500 | 47005 | 47545 | 48125 | 48750 | 237925 |  |
| 17 | Створення сприятливих умов для відпочинку працівників підприємства | Поточний ремонт бази відпочинку «Лісова галявина» | 2021-2025 | КП «БАХМУТ-ЕЛЕКТРОТРАНС» | Кошти підприємства | 100 | 120 | 150 | 180 | 210 | 760 | Відновлення будиночків для оздоровлення та відпочинку персоналу (5 од.) |
|  | Разом по п.17 |  |  |  |  | 100 | 120 | 150 | 180 | 210 | 760 |  |
| 18 | Модернізація прилеглої території та огорожі підприємства | 18.1.Відновлення огорожі прилеглої території підприємства | 2021-2025 | КП «БАХМУТ-ЕЛЕКТРОТРАНС» | Кошти підприємства | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 | Приведення в належний стан огорожі підприємства |
|  |  | 18.2. Капітальний ремонт дорожнього покриття на території тролейбусного депо | 2021, 2023 | КП «БАХМУТ-ЕЛЕКТРОТРАНС» | Кошти підприємства | 100 | - | 300 | - | - | 400 | Асфальтування дорожнього покриття внутрішньої території підприємства |
|  |  | 18.3. Виготовлення та заміна в'їзних воріт підприємства та боксів | 2021-2023 | КП «БАХМУТ-ЕЛЕКТРОТРАНС» | Кошти підприємства | 100 | 100 | 100 | - | - | 300 | Демонтування старих та встановлення нових в'їзних воріт підприємства та виробничих підрозділів |
|  | Разом по п.18 |  |  |  |  | 300 | 200 | 500 | 100 | 100 | 1200 |  |
| 19 | Забезпечення сталого функціонування підприємства | Проведення модернізації енергозабезпечення депо з заміною трансформатора | 2021 | УРМГтаКБ КП «БАХМУТ-ЕЛЕКТРОТРАНС» | Бюджет Бахмутської міської ОТГ Кошти підприємства | 200 100 | - - | - - | - - | - - | 200 100 | Перехід на більш раціональну форму опалення |
|  | Разом по п.19 |  |  |  |  | 300 | - | - | - | - | 300 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет Бахмутської міської ОТГ Інші джерела Кошти підприємства | 74210,0 104325,05 3100,0 | 63255,0 19000,0 2410,0 | 62735,0 16500,0 2930,0 | 61685,0 16800,0 2650,0 | 62600,0 16800,0 2880,0 | 324485,0 173425,05 13970,0 |  |
|  | Всього |  |  |  |  | 181635,05 | 84665,0 | 82165,0 | 81135,0 | 82280,0 | 511880,05 |  |

Додаток 1 «Заходи з реалізації Програми» до проєкту Програми розвитку міськелектротранспорту на 2021-2025 роки, підготовлений Управлінням розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської  міської ради спільно з КП «БАХМУТЕЛЕКТРОТРАНС».

Начальник Управління розвитку міського господарства

та капітального будівництва Бахмутської міської ради                                                                                С.М. Гармаш

Додаток 2

до проєкту Програми розвитку

міськелектротранспорту

на 2021-2025 роки,

ухваленого рішенням виконкому

Бахмутської міської ради

від 11.11.2020 № 338

ПОКАЗНИКИ  РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ  ПРОГРАМИ

| № з/п | Назва показника | Одиниця виміру | Вихідні дані на початок дії програми | Етапи виконання програми |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | 2024 рік | 2025 рік |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| - Показники витрат |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Загальний обсяг витрат на реалізацію програми | тис. грн. | - | 181635,05 | 84665,0 | 82165,0 | 81135,0 | 82280,0 |
| - Показники продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Оновлення парку тролейбусів | од. | 27 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | Придбання запасних частин для капітального ремонту тролейбусів | од. |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Поточний ремонт тролейбусів | од. |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 4 | Будівництво розворотного кільця, двохагрегатної підстанції, диспетчерського пункту | маршрут | 0 | 1 |  |  |  |  |
| 5 | Придбання автомобіля аварійного контактної мережі | од. | 2 |  | 1 |  |  |  |
| 6 | Придбання пасажирського автобуса | од. | 2 |  |  | 1 |  |  |
| 7 | Створення та впровадження системи контролю за рухом та інформування про місцезнаходження міського транспорту | од. | 0 | 1 |  |  |  |  |
| 8 | Придбання та встановлення зупиночних пунктів | од. | 84 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| - Показники ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Перевезення пасажирів: - платні - пільгові | тис. пасажирів |  | 3600,0 11160,0 | 3610,0 11191,0 | 3620,0 11222,0 | 3630,0 11253,0 | 3640,0 11284,0 |
| 2 | Доходи від перевезення | тис.грн. |  | 34500,0 | 35000,0 | 35500,0 | 36000,0 | 36500,0 |
| 3 | Витрати на перевезення пасажирів | тис.грн. |  | 34400,0 | 35400,0 | 35400,0 | 35900,0 | 36400,0 |
| 4 | Фінансові результати | тис.грн. |  | +100 | +100 | +100 | +100 | +100 |
| - Показники якості |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задоволення потреб населення з перевезень міським електротранспортом з додержанням графіку руху тролейбусів | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Додаток 2 «Показники результативності Програми» до проєкту Програми розвитку міськелектротранспорту на 2021-2025 роки,  підготовлений  Управлінням розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради спільно з КП «БАХМУТЕЛЕКТРОТРАНС».

Начальник Управління розвитку міського господарства

та капітального будівництва Бахмутської міської ради                                                                                С.М. Гармаш

Додаток 3

до  проєкту Програми розвитку

міськелектротранспорту

на 2021-2025 роки,

ухваленого рішенням виконкому

Бахмутської міської ради

від 11.11.2020 № 338

Ресурсне забезпечення Програми

| Джерела фінансування | Етапи виконання програми та обсяг коштів, що пропонується залучити |  |  |  |  | Всього витрат на вико нання програми (тис. грн.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 р. (тис.грн.) | 2022 р. (тис.грн.) | 2023 р. (тис.грн.) | 2024 р. (тис.грн.) | 2025 р. (тис.грн.) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Обсяг ресурсів, всього, у тому числі: | 181635,05 | 84665,0 | 82165,0 | 81135,0 | 82280,0 | 511880,05 |
| - державний бюджет | - | - | - | - | - | - |
| - обласний бюджет | - | - | - | - | - | - |
| - бюджет Бахмутської міської об’єднаної територіальної громади | 74210,0 | 63255,0 | 62735,0 | 61685,0 | 62600,0 | 324485,0 |
| - кошти інших джерел | 104325,05 | 19000,0 | 16500,0 | 16800,0 | 16800,0 | 173425,05 |
| - кошти підприємства | 3100,0 | 2410,0 | 2930,0 | 2650,0 | 2880,0 | 13970,0 |

Додаток 3 «Ресурсне забезпечення Програми» до проєкту Програми розвитку міськелектротранспорту на 2021-2025 роки,  підготовлений  Управлінням розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради спільно з КП «БАХМУТЕЛЕКТРОТРАНС».

Начальник Управління

розвитку міського господарства

та капітального будівництва

Бахмутської міської ради                                                              С.М. Гармаш