### УКРАЇНА

## Бахмутська міська рада

### 16 СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ

#### РІШЕННЯ

24.11.2021 №7/16-439

м. Бахмут

Про внесення змін до Програми розвитку земельних відносин на території Бахмутської міської територіальної громади на 2021-2025 роки

Заслухавши інформацію начальника Управління муніципального розвитку Бахмутської міської ради Отюніної Н.С. від 03.11.2021                                № 01-31/7041/0/1-21 про внесення змін до Програми розвитку земельних відносин на території Бахмутської міської територіальної громади на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням Бахмутської міської ради від 23.12.2020 №7/3-56 (із змінами), враховуючи висновки: Фінансового управління Бахмутської міської ради від 02.11.2021 № 03-29/760, Управління економічного розвитку Бахмутської міської ради від 03.11.2021 № 987/02, відповідно до Земельного кодексу України, Закону України «Про землеустрій», Порядку розроблення, фінансування, моніторингу міських цільових програм та звітності про їх виконання, затвердженого рішенням Бахмутської міської ради від 26.05.2021 №7/9-291, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бахмутська міська рада

ВИРІШИЛА:

- Внести та затвердити наступні зміни до Програми розвитку земельних відносин на території Бахмутської міської територіальної громади на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням Бахмутської міської ради від 23.12.2020 №7/3-56, із змінами, внесеними до неї рішенням Бахмутської міської ради від 28.04.2021 №7/8-273 (далі-Програма).

  - Пункт 9 та підпункт 9.1 Паспорту Програми викласти у новій редакції:

| 9. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього: | 3 900,0 тис.грн. |
| --- | --- | --- |
| 9.1. | в тому числі кошти: - державного бюджету; - обласного бюджету; - бюджету Бахмутської міської територіальної громади; - інших джерел | - - 3 900,0 тис.грн - |

  - Додаток 1 «Заходи з реалізації  Програми» до Програми викласти у новій редакції згідно з Додатком 1.

  - Додаток 2 «Показники результативності Програми» до Програми викласти у новій редакції згідно з Додатком 2.

  - Додаток 3 «Ресурсне забезпечення Програми»» до Програми викласти у новій редакції згідно з Додатком 3.

2. Фінансовому управлінню Бахмутської міської ради (Підкуйко) забезпечити фінансування заходів Програми в межах коштів, передбачених в бюджеті Бахмутської міської територіальної громади на відповідний рік.

3. Організаційне виконання рішення покласти на Управління муніципального розвитку Бахмутської міської ради (Отюніна), Фінансове управління Бахмутської міської ради (Підкуйко), першого заступника міського голови Суткового М.В., заступника міського голови Марченка О.О.

4.  Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії Бахмутської міської ради: з питань комунальної власності, землі і приватизації (Пересічний), з питань економічного розвитку, бюджету, регуляторної політики (Бабенко), секретаря Бахмутської міської ради                              Касперську А.П.

Міський голова			                                        			О.О.РЕВА

|  | Додаток 1 до Програми розвитку земельних відносин на території Бахмутської міської територіальної громади на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням Бахмутської міської ради від 23.12.2020 № 7/3-56 (із змінами) (Додаток 1 в редакції рішення Бахмутської міської ради від 24.11.2021 № 7/16-______) |
| --- | --- |

ЗАХОДИ З РЕАЛІЗАЦІЇ  ПРОГРАМИ

| № з/п | Завдання | Зміст заходів | Строк виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування по роках, тис. грн. |  |  |  |  |  | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | 2024 рік | 2025 рік | Всього |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Розвиток земельних відносин | 1.1 Розробка проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки із встановленням водоохоронної зони та прибрежно – захисної смуги ставка на балці Земчин Яр, басейну річки Бахмутка м.Бахмут | 2021 рік | Управління муніципального розвитку Бахмутської міської ради (далі – УМР) | Бюджет Бахмутської міської територіальної громади | 25,6 | - | - | - | - | 25,6 | Розробка 1 проєкту землеустрою |
|  |  | 1.2 Проведення інвентаризації та аудиту земель | 2021-2025 роки | УМР | Бюджет Бахмутської міської територіальної громади | 100,0 | 280,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 980,0 | Інвентаризація 60 земельних ділянок та аудит земель за межами населених пунктів колишніх сільських рад |
|  |  | 1.3 Підготовка, організація та проведення земельних торгів у формі аукціонів | 2021-2025 роки | УМР | Бюджет Бахмутської міської територіальної громади | 74,4 | 300,0 | 300,0 | 200,0 | 200,0 | 1 074,4 | Підготовка 100 земельних ділянок |
|  |  | 1.4. Виготовлення експертних грошових оцінок щодо продажу земельних ділянок, на яких розташовані об`єкти нерухомості | 2021-2025 роки | УМР | Бюджет Бахмутської міської територіальної громади | 275,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 1 475,0 | Виготовлення 31 експертної грошової оцінки |
|  |  | 1.5 Сплата судового збору відповідно до Закону України «Про судовий збір» | 2021-2025 роки | УМР | Бюджет Бахмутської міської територіальної громади | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 150,0 | Забезпечення подачі 30 позовів |
|  |  | 1.6.Проведення нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення м.Бахмут, смт Красна Гора м.Бахмута | 2021 рік | УМР | Бюджет Бахмутської міської територіальної громади | 195,0 | - | - | - | - | 195,0 | Виготовлення 2 технічних документацій з нормативної грошової оцінки земель м.Бахмут, смт Красна Гора м.Бахмута |
|  | Всього, у тому числі: |  |  |  |  | 700,0 | 910,0 | 830,0 | 730,0 | 730,0 | 3 900,0 |  |
|  | - кошти державного бюджету |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | - кошти обласного бюджету |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | - кошти бюджету Бахмутської міської територіальної ьгромади |  |  |  |  | 700,0 | 910,0 | 830,0 | 730,0 | 730,0 | 3 900,0 |  |
|  | - кошти інших джерел |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

Додаток 1 «Заходи з реалізації Програми» до Програми розвитку земельних відносин на території Бахмутської міської  територіальної громади на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням Бахмутської міської ради від 23.12.2020 №7/3-56, із змінами, розроблено Управлінням муніципального розвитку Бахмутської міської ради.

Начальник Управління муніципального

розвитку Бахмутської міської ради									Н.С. Отюніна

Секретар Бахмутської міської ради									А.П. Касперська

|  | Додаток 2 до Програми розвитку земельних відносин на території Бахмутської міської територіальної громади на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням Бахмутської міської ради від 23.12.2020 № 7/3-56 (із змінами) (Додаток 2 в редакції рішення Бахмутської міської ради від 24.11.2021 № 7/16-______) |
| --- | --- |

ПОКАЗНИКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ПРОГРАМИ

| № з/п | Назва показника | Одиниця виміру | Вихідні дані на початок дії програми | I етап |  |  | II етап |  | III етап |  | IV етап |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 рік | 2022 рік |  | 2023 рік |  | 2024 рік |  | 2025 рік |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  |
| І. Показники витрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обсяг необхідних ресурсів | тис.грн. | - | 700,0 |  | 910,0 | 830,0 | 730,0 |  | 730,0 |  |
| ІІ Показники продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Кількість сформованих земельних ділянок під об’єктами водного фонду | шт. | - | 1 |  | - | - | - |  | - |  |
| 2. | Кількість земельних ділянок, що планується проінвентаризувати | шт. | - | - |  | 18 | 14 | 14 |  | 14 |  |
| 3. | Кількість підготовлених земельних ділянок до продажу на земельних торгах | шт. | - | 4 |  | 28 | 28 | 20 |  | 20 |  |
| 4. | Кількість виготовлених експертних грошових оцінок | шт. | - | 7 |  | 6 | 6 | 6 |  | 6 |  |
| 5. | Кількість виготовлених документацій з нормативної грошової оцінки земель | шт. | - | 2 |  | - | - | - |  | - |  |
| ІІІ. Показники ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Створення ефективного механізму регулювання земельних відносин, підвищення ефективності використання земельних ділянок комунальної власності, збільшення надходжень до бюджету Бахмутської міської територіальної громади | % |  | 20 |  | 40 | 60 | 80 |  | 100 |  |
| ІV Показники якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Формування земельної ділянки під об’єктом водного фонду | га. | - | 20 |  | - | - | - |  | - |  |
| 2. | Збільшення кількості землекористувачів, що використовують земельні ділянки з правовстановлюючими документами | шт. | - | 20 |  | 18 | 18 | 18 |  | 18 |  |
| 3. | Збільшення надходжень до бюджету Бахмутської міської територіальної громади від продажу земельних ділянок | тис.грн | - | 1000,0 |  | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |  | 1000,0 |  |
| 4. | Збільшення надходжень до бюджету Бахмутської міської територіальної громади після введення в дію нової нормативної грошової оцінки земель | % | - |  |  |  | 20 |  |  |  |  |

Додаток 2 «Показники результативності Програми» до Програми  розвитку земельних відносин на території Бахмутської міської  територіальної громади на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням Бахмутської міської ради від 23.12.2020 №7/3-56, із змінами, розроблено Управлінням муніципального розвитку Бахмутської міської ради.

Начальник Управління муніципального

розвитку Бахмутської міської ради				Н.С. Отюніна

Секретар Бахмутської міської ради				А.П. Касперська

|  | Додаток 3 до Програми розвитку земельних відносин на території Бахмутської міської територіальної громади на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням Бахмутської міської ради від 23.12.2020 № 7/3-56 (із змінами) (Додаток 3 в редакції рішення Бахмутської міської ради від 24.11.2021 № 7/16-______) |
| --- | --- |

РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ

.

| Обсяг коштів, що пропонується залучити на виконання програми | Етапи виконання програми |  |  |  |  | Всього тис. грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I |  | ІI | ІІI | IV |  |
|  | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | 2024 рік | 2025 рік |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Обсяг ресурсів, всього, у тому числі: | 700,0 | 910,0 | 830,0 | 730,0 | 730,0 | 3 900,0 |
| кошти державного бюджету | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| кошти обласного бюджету | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| кошти Бюджету Бахмутської міської територіальної громади | 700,0 | 910,0 | 830,0 | 730,0 | 730,0 | 3 900,0 |
| кошти інших джерел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Додаток 3 «Ресурсне забезпечення Програми» до Програми розвитку земельних відносин на території Бахмутської міської територіальної громади на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням Бахмутської міської ради від 23.12.2020 №7/3-56, із змінами, розроблено Управлінням муніципального розвитку Бахмутської міської ради.

Начальник Управління муніципального

розвитку Бахмутської міської ради				Н.С. Отюніна

Секретар Бахмутської міської ради				А.П. Касперська