У  К  Р  А  Ї  Н  А

Б а х м у т с ь к а    м і с ь к а   р а д а

16 СЕСІЯ  7  СКЛИКАННЯ

Р I Ш Е Н Н Я

24.11.2021  № 7/16-442

м. Бахмут

Про  результати виконання  у 2019-2020 роках міської цільової програми щодо розвитку житлового господарства Бахмутської  міської  територіальної громади  на  2019 – 2021 роки

Розглянувши доповідну записку начальника Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради Платіциної Т.М. від  22.10.2021 № 01-31/6771/0/1-21 про результати виконання  у 2019-2020 роках міської цільової програми щодо розвитку житлового господарства Бахмутської  міської  територіальної громади  на  2019 – 2021 роки, затвердженої рішенням Бахмутської міської ради 27.03.2019 №6/127-2521, із змінами, відповідно до Порядку розроблення, фінансування, моніторингу цільових програм та звітності про їх виконання, затвердженого рішенням  Бахмутської міської ради від 26.05.2021 № 7/9-291, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Бахмутська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Звіт про результати виконання  у 2019-2020 роках міської цільової програми щодо розвитку житлового господарства Бахмутської  міської  територіальної громади  на  2019 – 2021 роки, затвердженої рішенням Бахмутської міської ради 27.03.2019 №6/127-2521, із змінами, внесеними до неї рішеннями Бахмутської міської ради від 27.11.2019 № 6/135-2732,  28.04.2021 № 7/8-250, 28.04.2021 №7/8-273, 27.10.2021  № 7/15-437  (далі - Програма), підготовлений Управлінням розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради, прийняти до відома (додається).

2. Управлінню розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради (Платіцина), іншим виконавцям, відповідальним за виконання  заходів Програми, продовжити подальшу роботу щодо їх реалізації.

3. Організаційне виконання рішення покласти на Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради (Платіцина), Фінансове управління Бахмутської міської ради (Підкуйко),  заступника міського голови Марченка О.О., першого заступника міського голови Суткового М.В.

4.  Координаційне забезпечення виконання рішення покласти на постійні комісії Бахмутської міської ради з питань житлово-комунального господарства, екології, транспорту і зв’язку (Кравченко), з питань економічного розвитку, бюджету, регуляторної політики (Бабенко), секретаря Бахмутської міської ради  Касперську А.П.

Міський голова                                                                             О.О.  РЕВА

| Додаток до рішення Бахмутської міської ради 24.11.2021 №7/16-442 Звіт про результати виконання у 2019-2020 роках міської цільової програми щодо розвитку житлового господарства Бахмутської міської територіальної громади на 2019 – 2021 роки Дата і номер рішення, яким затверджено: затвердженої рішенням Бахмутської міської ради 27.03.2019 №6/127-2521, із змінами, внесеними до неї рішеннями Бахмутської міської ради від 27.11.2019 № 6/135-2732, 28.04.2021 № 7/8-250, 28.04.2021 №7/8-273, 27.10.2021 № 7/15-437 Відповідальний виконавець Програми: Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради Термін реалізації Програми: 2019- 2021 роки 1. Виконання заходів Програми. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Зміст заходів | Строк виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Річний обсяг фінансування, тис.грн. |  |  | Фактично профінансовано у звітному періоді, тис.грн. |  |  |  | Відсоток виконання заходу,% | Інформація про виконання, або причини не виконання заходу |
|  |  |  |  |  | 2019 | 2020 | всього | 2019 | 2020 |  | всього |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Підтримка інформаційного розділу "Житлове господарство" на офіційному вебсайті Бахмутської міської ради. | 2019 - 2021 | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради (далі - УРМГКБ) | фінансування не потребує |  |  |  |  |  |  |  |  | На офіційному вебсайті Бахмутської міської ради ведуться інформаційні розділи «Житловий фонд», «ОСББ», де розміщується та підтримується в актуальному стані інформація для співвласників багатоквартирних будинків, діючих ОСББ, ініціативних груп зі створення ОСББ, управителів багатоквартирних будинків, нормативно-правова база, навчальні матеріали, оголошення та інше |
| 2 | Надання консультацій ініціативним групам СББ та ЖБК з питань створення ОСББ, асоціацій ОСББ | 2019 - 2021 | УРМГКБ | фінансування не потребує |  |  |  |  |  |  |  |  | За 2019-2020 роки було створено 99 ОСББ . Надано 138 консультацій ініціативним групам громадян щодо створення ОСББ . Підготовлено 221 реєстр співвласників багатоквартирних будинків для проведення установчих зборів ОСББ, обрання управителя у багатоквартирних будинках та діяльності об’єднань. |
| 3 | Участь та організація проведення навчальних семінарів, тренінгів, курсів, форумів для ОСББ, ЖБК, СББ. Вивчення досвіду інших міст України, які досягли успіхів у реформуванні житлового господарства. | 2020- 2021 | УРМГКБ, комунальне підприємство «Бахмутська житлова управляюча компанія» (далі -КП "БЖУК") | міський бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | У 2019-2020 роках проведено 28 заходів для ОСББ та управителів багатоквартирних будинків, у тому числі: - 10 форумів ОСББ; - 4 наради з ОСББ, управителями та підприємствами, які надають житлово-комунальні послуги населенню; - 5 навчальних заходів для керівників ОСББ та управителів багатоквартирних будинків. Економія бюджетних коштів 50тис.грн. |
|  |  |  |  | бюджет Бахмутської міської ТГ |  | 50,0 | 50,0 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Виготовлення технічної документації на об'єкти житлового фонду, які передані в управління ОСББ, та інших документів (актів, схем тощо). | 2019, 2021 | УРМГКБ КП "БЖУК" ОСББ СББ ЖБК | міський бюджет | 19,9 |  | 19,9 | 17,5 |  |  | 17,5 |  | Розроблені проєкти землеустрою щодо відведення земельних ділянок по 2 будинкам ОСББ. Виконано частково у зв’язку відсутності фінансування |
|  |  |  |  | ОСББ |  |  |  | 0,9 |  |  | 0,9 |  |  |
|  |  |  |  | бюджет Бахмутської міської ТГ |  | 350,0 | 350,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всього | 19,9 | 350,0 | 369,9 | 18,4 |  |  | 18,4 | 5 |  |
| 5 | Проведення енергоаудиту об'єктів житлового фонду | 2020- 2021 | УРМГКБ КП "БЖУК" ОСББ СББ ЖБК | міський бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | Не виконано, у зв’язку відсутності фінансування |
|  |  |  |  | бюджет Бахмутської міської ТГ |  | 250,0 | 250,0 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Виконання капітальних ремонтів та реконструкції в об’єктах житлового фонду (у розрізі їх видів) | 2019 -2021 | УРМГКБ КП "БЖУК" ОСББ СББ ЖБК | міський бюджет | 3584,8 |  | 3584,8 | 3291,9 |  |  | 3291,9 |  | Всього в рамках реалізації даного заходу виконано капітальний ремонт у 31 об'єкті житлового фонду. |
|  |  |  |  | бюджет Бахмутської міської ТГ |  | 6600,0 | 6600,0 |  | 3634,75 |  | 3634,75 |  |  |
|  |  |  |  | ОСББ | 687,4 | 132,0 | 819,4 | 638,8 | 351,79 |  | 990,59 |  |  |
|  |  |  |  | СББ | 3,00 | 376,2 | 379,2 |  | 105,12 |  | 105,12 |  |  |
|  |  |  |  | ЖБК |  | 29,7 | 29,7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всього | 4275,2 | 7 7137,9 | 4 11413,1 | 3930,7 | 4091,66 |  | 8022,36 | 70,3 |  |
| 6.1 | дахи та покрівлі | 2019 - 2021 | УРМГКБ КП "БЖУК" ОСББ СББ ЖБК | міський бюджет | 2076,5 |  | 2076,5 | 2002,6 |  |  | 2002,6 |  | Виконано реконструкцію даху та капітальний ремонт покрівель у 7 будинках ОСББ. |
|  |  |  |  | бюджет Бахмутскої міської ТГ |  | 3200,0 | 3200,0 |  | 2090,97 |  | 2090,97 |  |  |
|  |  |  |  | ОСББ | 373,5 | 64,0 | 437,5 | 360,3 | 137,46 |  | 497,76 |  |  |
|  |  |  |  | СББ |  | 182,4 | 182,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЖБК |  | 14,4 | 14,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всього | 2450,0 | 3460,8 | 5910,8 | 2362,9 | 2228,43 |  | 4591,33 | 77,7 |  |
| 6.2 | міжпанельні шви | 2020 - 2021 | УРМГКБ КП "БЖУК" ОСББ СББ ЖБК | міський бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | Виконано капітальний ремонт між панельним швів у 2 будинках ОСББ. |
|  |  |  |  | бюджет Бахмутської міської ТГ |  | 900,0 | 900,0 |  | 351,72 |  | 351,72 |  |  |
|  |  |  |  | ОСББ |  | 18,0 | 18,0 |  | 101,85 |  | 101,85 |  |  |
|  |  |  |  | СББ |  | 51,3 | 51,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЖБК |  | 4,05 | 4,05 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всього |  | 973,35 | 973,35 |  | 453,57 |  | 453,57 | 46,6 |  |
| 6.3 | балкони, лоджії, козирки | 2020- 2021 | УРМГКБ КП "БЖУК" ОСББ СББ ЖБК | міський бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | Не виконано. Не було подано пропозицій на конкурс по визначенню проєктів – переможців для участі у міській програми розвитку житлового господарства |
|  |  |  |  | бюджет Бахмутської міської ТГ |  | 900,0 | 900,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ОСББ |  | 18,0 | 18,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | СББ |  | 51,3 | 51,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЖБК |  | 4,05 | 41,05 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всього |  | 973,35 | 973,35 |  |  |  |  |  |  |
| 6.4 | внутрішньобудинкові мережі | 2019 -2021 | УРМГКБ КП "БЖУК" ОСББ СББ ЖБК | міський бюджет | 999,5 |  | 999,5 | 828,5 |  | 828,5 |  |  | Виконано капітальний ремонт системи опалення у 4 будинках ОСББ та капітальний ремонт системи електропостачання у 2 будинках ОСББ, у 2 будинках СББ виконано ремонт системи водопостачання. Економія бюджетних коштів 496 тис.грн. |
|  |  |  |  | бюджет Бахмутської міської ТГ |  | 800,0 | 1800,0 |  | 432,89 | 432,89 |  |  |  |
|  |  |  |  | ОСББ | 122,5 | 16,0 | 158,5 | 104,2 | 107,49 | 211,69 |  |  |  |
|  |  |  |  | СББ | 3,0 | 45,6 | 48,6 |  | 21,12 | 21,12 |  |  |  |
|  |  |  |  | ЖБК |  | 3,6 | 3,6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всього | 1125,0 | 865,2 | 1990,2 | 932,7 | 561,5 | 1494,2 |  | 75,1 |  |
| 6.5 | ремонт у під'їздах; заміна вікон, дверей | 2019 - 2021 | УРМГКБ КП "БЖУК" ОСББ СББ ЖБК | міський бюджет | 508,8 |  | 508,8 | 460,8 |  | 460,8 |  |  | Виконано капітальний ремонт у під’їздах (заміна вікон та дверей) у 10 будинках ОСББ. |
|  |  |  |  | бюджет Бахмутскої міської ТГ |  | 300,0 | 300,0 |  | 448,14 | 448,14 |  |  |  |
|  |  |  |  | ОСББ | 191,4 | 6,0 | 197,4 | 174,3 |  | 174,3 |  |  |  |
|  |  |  |  | СББ |  | 17,1 | 17,1 |  | 84,0 | 84,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | ЖБК |  | 1,35 | 1,35 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всього | 700,20 | 324,45 | 1024,45 | 635,1 | 532,14 | 1167,24 |  | 113,9 |  |
| 6.6 | інші конструктивні елементи | 2020 - 2021 | УРМГКБ КП "БЖУК" ОСББ СББ ЖБК | міський бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведено капітальний ремонт фасаду 2 будинків ОСББ, у 2 об’єктах житлового фонду влаштовані пандуси. |
|  |  |  |  | бюджет Бахмутської міської ТГ |  | 500,0 | 500,0 |  | 311,03 | 311,03 |  |  |  |
|  |  |  |  | ОСББ |  | 10,0 | 10,0 |  | 4,99 |  | 4,99 |  |  |
|  |  |  |  | СББ |  | 28,5 | 28,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЖБК |  | 2,25 | 4,95 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всього |  | 540,75 | 540,75 |  | 316,02 |  | 316,02 | 58,4 |  |
| 7 | Реконструкція, заміна та модернізація пасажирських ліфтів | 2019 - 2021 | УРМГКБ КП "БЖУК" ОСББ СББ ЖБК | міський бюджет | 2857,6 |  | 2857,6 | 1605,4 |  |  | 1605,4 |  | Здійснена модернізація 31 пасажирського ліфту в 20 об'єктах житлового фонду. |
|  |  |  |  | бюджет Бахмутської міської ТГ |  | 4500,0 | 4500,0 |  | 1751,58 |  | 1751,58 |  |  |
|  |  |  |  | ОСББ | 296,5 | 90,0 | 386,5 | 283,4 | 63,57 |  | 346,97 |  |  |
|  |  |  |  | СББ | 23,5 | 256,5 | 280,0 | 82,8 | 109,9 |  | 192,7 |  |  |
|  |  |  |  | ЖБК | _ | 20,25 | 20,25 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всього | 3177,6 | 4866,75 | 8044,35 | 1971,6 | 1925,05 |  | 3896,65 | 48,4 |  |
| 8 | Капітальний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів | 2019-2021 | УРМГКБ КП "БЖУК" ОСББ СББ ЖБК | міський бюджет | 650,0 |  | 650,0 |  |  |  |  |  | Капітальний ремонт прибудинкових території та внутрішньо квартальних проїздів в об'єктах житлового фонду виконувався відповідно до Програми благоустрою на 2016-2020 роки |
|  |  |  |  | бюджет Бахмутської міської ТГ |  | 1950,0 | 1950,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всього | 650,0 | 1950,0 | 2600,0 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Виготовлення проєктно-кошторисної документації та експертизи проєктів на капітальний ремонт і реконструкцію об’єктів житлового фонду | 2020 - 2021 | УРМГКБ КП "БЖУК" | міський бюджет |  |  |  | 559,3 |  |  | 559,3 |  | Розроблена проєтно-кошторисна документація на капітальний ремонт 4 об'єктів житлового фонду. Економія бюджетних коштів 140,7 тис.грн. |
|  |  |  |  | бюджет Бахмутської міської ТГ |  | 700,0 | 700,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всього |  | 700,0 | 700,0 | 559,3 |  |  | 559,3 | 79,9 |  |
| 10 | Заходи з утеплення зовнішніх стін об'єктів житлового фонду | 2020- 2021 | УРМГКБ КП "БЖУК" ОСББ СББ ЖБК | міський бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | Не виконано. Не було подано пропозицій на конкурс по визначенню проєктів – переможців для участі у міській програми розвитку житлового господарства |
|  |  |  |  | бюджет Бахмутскої міської ТГ |  | 2000,0 | 2000,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ОСББ |  | 40,0 | 40,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | СББ |  | 114,0 | 114,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЖБК |  | 9,0 | 9,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всього |  | 2163,0 | 2163,0 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Комплекс заходів щодо безпечної експлуатації об'єктів житлового фонду та ліквідації аварійних ситуацій | 2019 - 2021 | УРМГКБ КП "БЖУК" ОСББ СББ ЖБК | міський бюджет | 317,3 |  | 317,3 | 238,3 |  |  | 238,3 |  | Виконане посилення основних конструктивів 3 багатоквартирних будинках і виконано стяжку в 2 будинках |
|  |  |  |  | бюджет Бахмутської міської ТГ |  | 600,0 | 600,0 |  | 2183,15 |  | 2183,15 |  |  |
|  |  |  |  | Всього | 317,3 | 600,0 | 917,3 | 238,3 | 2183,15 |  | 2421,45 | в 2,6 разів більше |  |
|  | ВСЬОГО ПО ПРОГРАМІ |  |  | державний бюджет |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | міський бюджет | 7429,6 |  | 7429,6 | 5712,4 |  |  | 5712,4 | 76,9 |  |
|  |  |  |  | бюджет Бахмутської міської ТГ |  | 17000,0 | 17000,0 |  | 7569,48 |  | 7569,48 | 44,5 |  |
|  |  |  |  | кошти інших джерел | 1010,4 | 1067,65 | 2078,5 | 1005,9 | 630,38 |  | 1636,28 | 78,7 |  |
|  |  |  |  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ОСББ | 983,9 | 262,0 | 1245,9 | 923,1 | 415,36 |  | 1338,46 | 107,4 |  |
|  |  |  |  | СББ | 26,5 | 746,7 | 773,2 | 82,8 | 215,02 |  | 297,82 | 38,5 |  |
|  |  |  |  | ЖБК |  | 58,95 | 58,95 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всього | 8440,0 | 18067,65 | 26507,65 | 6718,3 | 8199,86 |  | 14918,16 | 56,3 |  |

2. Виконання результативних показників Програми.

| № з/п | Назва показника | Одиниця виміру | Планове значення показника | Фактичне значення показника | Відсоток виконання заходу, % | Інформація про виконання або причини невиконання заходу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| І. Показники витрат |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обсяг ресурсів на реалізацію заходів програми, всього тис. грн. | тис. грн. | 26507,65 | 14918,16 | 56,3 | Не виконано в повному обсязі у зв’язку з обмеженими фінансовими можливостями бюджету Бахмутської міської ТГ |
| ІІ. Показники продукту |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Кількість ОСББ, асоціацій ОСББ, що планується створити (щорічно) | одиниць | 30 | 99 | в 3, 3 рази більше | Виконано |
| 2 | Кількість об'єктів житлового фонду, по яким необхідно виготовити технічну документацію | одиниць | 17 | 2 | 11,8 | Не виконано в повному обсязі у зв’язку з обмеженими фінансовими можливостями бюджету Бахмутської міської ТГ |
| 3 | Кількість об'єктів житлового фонду, по яким необхідно провести енергоаудит | одиниць | 12 | - |  | Не виконано у зв’язку відсутності фінансування |
| 4 | Кількість об'єктів житлового фонду, у яких необхідно капітально відремонтувати ( у розрізі їх видів), всього: |  | 42 | 31 | 73,8 | Виконано фактично по проєктам-переможцям міської програми розвитку житлового господарства |
|  | дахи та покрівлі | будинки | 9 | 7 | 77,8 | Виконано фактично по проєктам-переможцям міської програми розвитку житлового господарства |
|  | міжпанельні шви | будинки | 4 | 2 | 50,0 | Виконано фактично по проєктам-переможцям міської програми розвитку житлового господарства |
|  | балкони, лоджії, козирки | будинки | 6 | - | - | Пропозиції на конкурс проєктів-переможців для участі у міській програмі розвитку житлового господарства не подавались |
|  | внутрішньобудинкові мережи | будинки | 11 | 8 | 72,7 | Виконано фактично по проєктам-переможцям міської програми розвитку житлового господарства |
|  | ремонт у під'їздах; заміна вікон, дверей | будинки | 8 | 10 | 1,3 рази більше | Виконано |
|  | інші конструктивні елементи | будинки | 4 | 4 | 100 | Виконано |
| 5 | Кількість пасажирських ліфтів, які необхідно замінити, модернізувати та реконструювати | одиниць | 20 | 31 | в 1,6 разів більше | Виконано |
| 6 | Кількість об'єктів житлового фонду де необхідно відремонтувати прибудинкову територію та внутрішньоквартальні проїзди | одиниць | 14 | - |  | Захід виконувався відповідно до Програми благоустрою на 2016-2020 роки |
| 7 | Кількість проєктно-кошторисної документації, яку необхідно заказати для проведення капітального ремонту в об'єктах житлового фонду | одиниць | 5 | 4 | 80 | Виконано не в повному обсязі, у зв’язку відсутності фінансування |
| 8 | Кількість об'єктів житлового фонду у яких планується провести утеплення зовнішніх стін | одиниць | 1 | - |  | Пропозиції на конкурс проєктів-переможців для участі у міській програмі розвитку житлового господарства не подавались |
| 9 | Кількість об'єктів житлового фонду у яких планується виконати заходи щодо безпечної експлуатації будинків та ліквідації аварійних ситуацій | одиниць | 3 | 5 | в 1,7 разів більше | Виконано |
| III. Показники ефективності |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Кількість населення до залучення управління об'єктами житлового фонду | осіб | 16431 | 16980 | 103,3 | Виконано |
| 2 | Кількість об'єктів житлового фонду, які залишаться на балансі комунального підприємства "Бахмутська житлова управляюча компанія" | одиниць | 629 | 279 | 44,3 | Виконано |
| 3 | Динаміка кількості об'єктів житлового фонду, які покращать експлуатаційні властивості та безпечну експлуатацію будинку | одиниць | 20 | 31 | в 1,6 разів більше | Показник збільшено на 11 одиниць |
| IV. Показники якості |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Динаміка кількості створених ОСББ порівняно з базовим періодом | % | 19,4 | 24,1 |  | Виконано |
| 2 | Питома вага кількості об'єктів житлового фонду, по яким планується виготовлення технічної документації, до кількості об'єктів житлового фонду, що потребують виготовлення технічної документації | % | 16,60 | 16,90 |  | Виконано |
| 3 | Питома вага кількості об'єктів житлового фонду, по яким планується проведення енергоаудиту до кількості об'єктів житлового фонду, що потребують проведення енергоаудиту | % | 10,20 | 10,20 |  | Не виконано, у зв’язку відсутності фінансування |
| 4 | Питома вага кількості об'єктів житлового фонду, по яким планується проведення капітального ремонту, до кількості об'єктів житлового фонду, що потребують капітального ремонту ( в розрізі їх видів) |  |  |  |  |  |
|  | дахи та покрівлі | % | 17,41 | 18,4 |  | Виконано |
|  | міжпанельні шви | % | 11,43 | 12,3 |  | Виконано |
|  | балкони, лоджії, козирки | % | 10,90 | 10,90 |  | Показник не змінився. Пропозиції на конкурс проєктів-переможців для участі у міській програмі розвитку житлового господарства не подавались |
|  | внутрішньобудинкові мережі | % | 29,64 | 29,71 |  | Виконано |
|  | ремонт у під'їздах; заміна вікон, дверей | % | 5,4 | 5,9 |  | Виконано |
|  | інші конструктивні елементи | % | 10,0 | 10,9 |  | Виконано |
| 5 | Питома вага кількості пасажирських ліфтів, які планується замінити, модернізувати та реконструювати, до кількості ліфтів, що потребують заміни, модернізації та реконструкції | % | 17,43 | 18,0 |  | Виконано |
| 6 | Питома вага кількості об'єктів житлового фонду де планується відновити асфальтове покриття прибудинкової території та внутрішньоквартальних проїздів, до об'єктів житлового фонду, що потребують відновлення асфальтового покриття | % | 7,06 | 7,06 |  | Показник не змінився, так як виконання заходу відбулося відповідно до Програми благоустрою на 2016-2020 роки |
| 7 | Питома вага кількості об'єктів житлового фонду, по яким планується виконати утеплення зовнішніх стін до кількості об'єктів житлового фонду, у яких необхідно виконати утеплення фасаду | % | 3,33 | 3,33 |  | Показник не змінився. Пропозиції на конкурс проєктів-переможців для участі у міській програмі розвитку житлового господарства не подавались |

3. Пояснювальна записка

Метою Програми є забезпечення сталого розвитку житлового господарства Бахмутської міської територіальної громади через виконання комплексу робіт та низки першочергових заходів, спрямованих на відновлення експлуатаційних властивостей багатоквартирних будинків,  утримання їх у належному стані, а також створення дієвого механізму залучення коштів співвласників для безпечного, комфортного проживання у багатоквартирних будинках, проведення модернізації житлового фонду.

Протягом звітного періоду спостерігається позитивна тенденція щодо  кількості  створених ОСББ. За 2019-2020 роки було створено 99 об’єднань співвласників багатоквартирних будинків. Станом на 01.01.2021 року кількість ОСББ становить 261 одиницю.

Динаміка кількості створених ОСББ, одиниць

Надано 138 консультацій ініціативним групам щодо створення ОСББ. Підготовлено 221 реєстр співвласників багатоквартирних будинків для проведення установчих зборів ОСББ, обрання управителя у багатоквартирних будинках та діяльності об’єднань.

Протягом звітного періоду було проведено  28 заходів для ОСББ та управителів багатоквартирних будинків.

Основний принцип Програми – співфінансування заходів щодо проведення капітального ремонту житлового фонду. Не менш 5% від заявленої суми  на капітальний ремонт дають ОСББ (об’єднання співвласників багатоквартирних будинків), не менше 10% - СББ (співвласники  багатоквартирних будинків, в яких не  створені ОСББ), не менш 15% ЖБК (житлово-будівельні кооперативи),  70% - кошти Бахмутської міської територіальної громади.

Програма передбачає запровадження конкурсу серед ОСББ, СББ та ЖСК щодо реалізації підготовлених ними проєктів шляхом спільного фінансування, який забезпечить  прозорість та відкритість при надані фінансової допомоги з бюджету Бахмутської міської територіальної громади.

Так, протягом 2019-2020 років було реалізовано 62 проєкта на загальну  суму  11,9 млн.грн., в тому числі кошти Бахмутської міської територіальної громади – 10,3 млн.грн., кошти ОСББ та СББ – 1,6 млн.грн.

В рамках реалізації Програми було проведено капітальних ремонтів та реконструкцій у 31 об’єкті житлового фонду. Було капітально відремонтовано покрівель  на 7 будинках ОСББ на суму  4591,33 тис.грн.; міжпанельних швів у 2 будинках на суму 453,57 тис.грн., внутрішньобудинкових мереж у 8 об’єктах житлового фонду на суму 1494,20 тис.грн, у тому числі: системи опалення у 4 будинках ОСББ, системи електропостачання у 2 будинках ОСББ і системи водопостачання у 2 будинках СББ. Виконано капітальний ремонт під’їздів у 10 будинках ОСББ на суму 1167,24 тис.грн., було замінено вікна та двері на енергозберігаючі. У 2 будинках ОСББ проведено капітальний ремонт фасаду і у 2 будинках влаштовані пандуси на  316,02 тис.грн. Здійснено капітальний ремонт 31 пасажирського ліфту в 20 об’єктах житлового фонду на суму 3896,65 тис.грн. Виконане посилення основних конструктивів у 3 багатоквартирних будинках  і стяжку у 2 будинках.

Всього на реалізацію заходів Програми у 2019-2020 роках було направлено  14918,16 тис.грн. (56,3% від планового показника), у тому числі кошти:

- міського бюджету-   5712,4  тис.грн.;

- бюджету Бахмутської міської ТГ -  7569,48 тис. грн.;

- інших джерел фінансування – 1636,28 тис. грн.

Міська цільова програма щодо розвитку житлового господарства Бахмутської  міської  територіальної громади  на  2019 – 2021 роки є актуальною для створення комфортних та безпечних умов проживання мешканців у багатоквартирних будинках та забезпечення належної експлуатації житлового фонду, тому реалізація її буде продовжена в подальшому.

Звіт про виконання у 2019-2020 роках міської цільової програми щодо розвитку житлового господарства Бахмутської  міської  територіальної громади  на  2019-2021 роки, затвердженої рішенням Бахмутської міської ради від 27.03.2019 №6/127-2521, із змінами, внесеними до неї рішеннями Бахмутської міської ради від 27.11.2019 № 6/135-2732,  28.04.2021 № 7/8-250, 28.04.2021 №7/8-273, 27.10.2021  № 7/15-437 підготовлений Управлінням розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради.

Начальник Управління  розвитку

міського господарства та капітального

будівництва Бахмутської міської ради                                   Т.М. Платіцина

Секретар Бахмутської міської ради                                         А.П. Касперська