

**У К Р А Ї Н А**

**Б а х м у т с ь к а м і с ь к а р а д а**

## 17 СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ

**Р I Ш Е Н Н Я**

22.12.2021 № 7/17- 485

м. Бахмут

***Про внесення змін до Програми***

***«Підвищення безпеки дорожнього руху***

***на території Бахмутської міської***

***територіальної громади на 2021-2025 роки»***

Розглянувши доповідну записку начальника Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради Платіциної Т.М. від 30.11.2021 № 01-31/7714/0/1-21 про внесення змін до Програми «Підвищення безпеки дорожнього руху на території Бахмутської міської територіальної громади на 2021-2025 роки», затвердженої рішенням Бахмутської міської ради від 21.10.2020 № 6/148-3151 (із змінами), враховуючи висновки: Фінансового управління Бахмутської міської ради від 25.11.2021 № 03-29/827, Управління економічного розвитку Бахмутської міської ради від 26.11.2021 № 1086/02, відповідно до Закону України «Про дорожній рух», Закону України «Про автомобільний транспорт», Порядку розроблення, фінансування, моніторингу міських цільових програм та звітності про їх виконання, затвердженого рішенням Бахмутської міської ради від 26.05.2021 № 7/9-291, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бахмутська міська рада

**ВИРІШИЛА**:

1. Внести та затвердити наступні зміни до Програми «Підвищення безпеки дорожнього руху на території Бахмутської міської територіальної громади на 2021-2025 роки», затвердженої рішенням Бахмутської міської ради від 21.10.2020 № 6/148-3151, із змінами, внесеними до неї рішенням Бахмутської міської ради від 28.04.2021 № 7/8-273, (далі – Програма):

1.1. Викласти п. 9 та п.п. 9.1 Паспорту Програми у новій редакції:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 9. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього: | 17114,8 тис. грн. |
| 9.1 | в тому числі:  - коштів державного бюджету  - коштів обласного бюджету  - коштів бюджету Бахмутської міської територіальної громади  - коштів інших джерел | -  -  17114,8 тис грн.  - |

1.2. Додаток 1 «Заходи з реалізації Програми» до Програми викласти у новій редакції, згідно додатку 1.

1.3. Додаток 2 «Показники результативності Програми» до Програми викласти у новій редакції, згідно додатку 2.

1.4. Додаток 3 «Ресурсне забезпечення Програми» до Програми викласти у новій редакції, згідно додатку 3.

2. Управлінню розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради (Платіцина), іншим виконавцям, відповідальним за виконання заходів Програми, продовжити подальшу роботу щодо їх реалізації.

3. Фінансовому управлінню Бахмутської міської ради (Підкуйко) забезпечити фінансування заходів Програми в межах бюджетних асигнувань, передбачених у бюджеті Бахмутської міської територіальної громади на 2021 рік та передбачити фінансування заходів Програми при формуванні проєктів бюджету Бахмутської міської територіальної громади на наступні роки.

5. Організаційне виконання рішення покласти на Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради (Платіцина), Фінансове управління Бахмутської міської ради (Підкуйко), заступника міського голови Марченка О.О., першого заступника міського голови Суткового М.В.

6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії Бахмутської міської ради: з питань економічного розвитку, бюджету, регуляторної політики (Бабенко), з питань житлово – комунального господарства, екології, транспорту і зв’язку (Кравченко), секретаря Бахмутської міської ради Петриєнко-Полухіну Г.В.

**Міський голова О.О. РЕВА**

*Додаток 1*

*до Програми «Підвищення безпеки дорожнього руху на території Бахмутської міської територіальної громади на 2021-2025 роки», затвердженої рішенням Бахмутської міської ради від 21.10.2020 № 6/148-3151, із змінами*

*(Додаток 1 у редакції рішення Бахмутської міської ради від 22.12.2021 № 7/17- 485)*

**Заходи з реалізації Програми**

**тис. грн.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Завдання** | **Зміст заходів** | | **Строк виконання заходу** | **Виконавці** | **Джерела фінансу вання** | **Обсяги фінансування по роках, тис. грн.** | | | | | | **Очікува ний результат** |
| **2021 рік** | **2022 рік** | **2023 рік** | **2024 рік** | **2025 рік** | **Всього** |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **1** | **Організаційно - методичні заходи** | **1.1 Розробка комплексної схеми організації дорожнього руху (КСОДР) на вулично-дорожній мережі** | | 2021-2025 | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради (далі - УРМГ та КБ),  проєктна організація | бюджет  Бахмутської міської ТГ | **100,0** | **350,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **750,0** | Отримання комплексної схеми 1 од. |
| **1.2 Проведення обліку і вивчення дорожньо-транспортних подій на вулично-дорожній мережі** | | Постійно | Бахмутський відділ поліції ГУНП України в Донецькій області (далі – Бахмутський ВП) | не потребує | - | - | - | - | - | - | Проведення аналізу дорожньо-транспортних подій на вулично-дорожній мережі громади |
| **1.3 Проведення комісійних обстежень автомобільних доріг, вулиць і залізничних переїздів** | | Двічі на рік | Батальйон патрульної поліції в містах Краматорськ та Слов’янськ Управління патрульної поліції в Донецькій області Департаменту патрульної поліції (далі – БПП)  УРМГ та КБ,  КОМУНАЛЬ НЕ ПІДПРИЄМ СТВО «БАХМУТ СЬКИЙ КОМБІНАТ КОМУНАЛЬ НИХ ПІДПРИ ЄМСТВ»  (далі -  КП «БККП») | не потребує | - | - | - | - | - | - | Виявлення недоліків експлуатацій ного утримання автомобіль них доріг загального користування, вулиць населених пунктів та залізничних переїздів для подальшого їх усунення |
| **2** | **Інженерно-технічне забезпечення безпеки дорожнього руху** | **2.1 Встановлення пристроїв примусового зниження швидкості руху транспортних засобів** | 2021, 2022 | | УРМГ та КБ, КП «БККП» | бюджет  Бахмутської міської ТГ | **88,0** | **100,0** | - | - | **-** | **188,0** | Встановлення 4 од. пристроїв примусового зниження швидкості руху транспортних засобів |
| **2.2 Виконання проєктних робіт по встановленню світлофорних об’єктів** | 2021, 2022 | | УРМГ та КБ,  КП «БККП» | бюджет  Бахмутської міської ТГ | **48,8** | **100,0** | - | **-** | **-** | **148,8** | Отримання проєктно-кошторисної документації на встановлен ня 2 од. світлофорногооб’єкту |
| **2.3 Будівництво світлофорних об`єктів у м. Бахмут** | 2022, 2023 | | УРМГ та КБ, КП «БККП» | бюджет  Бахмутської міської ТГ | - | **800,0** | **400,0** | **-** | **-** | **1200,0** | Встановлення 2 од. світлофорних об’єктів |
| - перехрестя  вул. Ковальська –  вул. Космонавтів | - | 800,0 | - | - | - | 800,0 |
| вул. Свято-Георгіївська  (магазини) | - | - | 400,0 | - | - | 400,0 |
| **2.4 Виконання капітального ремонту світлофорних об’єктів у м. Бахмут** | 2022-2025 | | УРМГ та КБ, КП «БККП» | бюджет  Бахмутської міської ТГ | **-** | **800,0** | **1500,0** | **700,0** | **900,0** | **3900,0** | Виконання капітального ремонту 5 од. світлофорних об’єктів |
| - перехрестя вул. Горбатова – вул. Садова | - | - | 700,0 | - | - | 700,0 |
| - перехрестя  вул. Леваневського – вул. Захисників України | - | 800,0 | - | - | - | 800,0 |
| - перехрестя вул. Горбатова – вул. Магістратська | - | - | 800,0 | - | - | 800,0 |
| - перехрестя вул. Корсунського  (ЗОШ № 2) | - | - | - | 700,0 | - | 700,0 |
| - перехрестя  вул. Ювілейна –  вул. Леваневського | - | - | - | - | 900,0 | 900,0 |
| **2.5 Обладнання світлофорних об’єктів системою звукового сповіщання у м. Бахмут** | 2024, 2025 | | УРМГ та КБ, КП «БККП» | бюджет  Бахмутської міської ТГ | - | - | **-** | **40,0** | **40,0** | **80,0** | Встановлення на світлофорних об’єктах 2 од. системи звукового сповіщення |
| - перехрестя вул. Корсунського  (ЗОШ № 2) | - | - | **-** | 40,0 | **-** | 40,0 |
| - перехрестя  вул. Ювілейна –  вул. Леваневського | - | - | **-** | - | 40,0 | 40,0 |
| **2.6 Заміна інформаційно-вказівних дорожніх знаків з новими назвами** | 2021-2025 | | УРМГ та КБ, КП «БККП» | бюджет  Бахмутської міської ТГ | **10,0** | **65,0** | **75,0** | **85,0** | **100,0** | **335,0** | Встановлення 210 од. інформаційно-вказівних дорожніх знаків з нови ми назвами |
| **2.7 Поточне утримання**  **світлофорних об`єктів** | 2021-2025 | | УРМГ та КБ, КП «БККП» | бюджет  Бахмутської міської ТГ | **180,0** | **200,0** | **220,0** | **250,0** | **280,0** | **1130,0** | Виконання поточного обслуговування 10 од. світлофорних об’єктів |
| **2.8 Поточне утримання та технічне обслуговування систем відеоспостереження** | 2022-2025 | | УРМГ та КБ, комунальні підприємства | бюджет  Бахмутської міської ТГ | **-** | **300,0** | **320,0** | **350,0** | **370,0** | **1340,0** | Виконання поточного обслуговування 63 од. камер відеоспостереження |
| **3** | **Організація дорожнього руху** | **3.1 Придбання та встановлення дорожніх знаків** | 2021-2025 | | УРМГ та КБ, КП «БККП» | бюджет  Бахмутської міської ТГ | **275,0** | **400,0** | **325,0** | **350,0** | **375,0** | **1725,0** | Встановлення 1210 шт. дорожніх знаків |
| **3.2 Поточне утримання дорожніх знаків** | 2021-2025 | | УРМГ та КБ, КП «БККП» | бюджет  Бахмутської міської ТГ | **250,0** | **250,0** | **300,0** | **300,0** | **300,0** | **1400,0** | Виконання поточного обслуговування 2348 од. дорожніх знаків |
| **3.3 Встановлення пішохідних огороджень у м. Бахмут** | 2021-2025 | | УРМГ та КБ, КП «БККП» | бюджет  Бахмутської міської ТГ | **-** | **300,0** | **-** | **330,0** | **-** | **630,0** | Встановлення 420 п. м пішохідних огороджень |
| - вул. Свободи (від вул. Незалежності до вул. Садова) – 100 п. м | - | 150,0 | - | - | - | 150,0 |
| - вул. Незалежності  (від вул. Свободи до вул. Бахмутська) – 200 п. м | - | - | - | 300,0 | - | 300,0 |
| - вул. Незалежності (від вул. Маріупольська до пров. Цегляний) – 100п.м | - | 150,0 | - | - | - | 150,0 |
| - вул. Чайковського  (від вул. Польова до вул. Ювілейна) – 20 п. м | - | - | - | 30,0 | - | 30,0 |
| **3.4 Виконання дорожньої розмітки** | 2021-2025 | | УРМГ та КБ, КП «БККП» | бюджет  Бахмутської міської ТГ | **588,0** | **850,0** | **900,0** | **950,0** | **1000,0** | **4288,0** | Нанесення дорожньої розмітки 30500 м2 |
| **4** | **Інформаційно-просвітницька діяльність та пропаганда безпеки дорожнього руху** | **4.1 Висвітлення в ЗМІ актуальних питань по забезпеченню безпеки дорожнього руху** | 2021-2025 | | Бахмутський ВП | Не потребує | - | - | - | - | - | - | Проведення 1000 публікацій |
| **4.2 Розробка стендів, плакатів, альбомів, рекламних роликів на телебаченні з матеріалами щодо безпеки дорожнього руху** | 2021-2025 | | Бахмутський ВП, місцеве телебачення | Інші  джерела | - | - | - | - | - | - | Виготовлення300 матеріалів |
| **4.3 Розповсюдження методичних матеріалів для закладів освіти з безпеки дорожнього руху та правил поведінки на дорогах** | 2021-2025 | | Управління освіти Бахмутської міської ради (далі Управління освіти) | Не потребує | - | - | - | - | - | - | Розповсюд ження 2000 методичних матеріалів |
| **4.4 Організація проведень занять у закладах освіти з питань безпеки дорожнього руху** | 2021-2025 | | Управління освіти,  Бахмутський ВП | Не потребує | - | - | - | - | - | - | Проведення 700 заходів |
|  | **Всього,**  **у тому числі:** |  |  | |  | бюджет  Бахмутської міської ТГ | **1539,8**  **1539,8** | **4515,0**  **4515,0** | **4140,0**  **4140,0** | **3455,0**  **3455,0** | **3465,0**  **3465,0** | **17114,8**  **17114,8** |  |

*Додаток 1 «Заходи з реалізації Програми» до Програми «Підвищення безпеки дорожнього руху на території Бахмутської міської територіальної громади на 2021-2025 роки», затвердженої рішенням Бахмутської міської ради від 21.10.2020 № 6/148-3151, із змінами, підготовлено Управлінням розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради*

**Начальник Управління розвитку міського господарства**

**та капітального будівництва Бахмутської міської ради Т.М. Платіцина**

**Секретар Бахмутської міської ради Г.В. Петриєнко-Полухіна**

*Додаток 2*

*до Програми «Підвищення безпеки дорожнього руху на території Бахмутської міської територіальної громади на 2021-2025 роки», затвердженої рішенням Бахмутської міської ради від 21.10.2020 № 6/148-3151, із змінами*

*(Додаток 2 у редакції рішення Бахмутської міської ради від 22.12.2021 № 7/17- 485)*

**ПОКАЗНИКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ПРОГРАМИ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Назва показника** | **Одиниця виміру** | **Вихідні дані на початок дії Програми** | **2021 рік** | **2022 рік** | **2023 рік** | **2024 рік** | **2025 рік** | **Показник після завершення дії Програми** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| **І. Показники витрат** | | | | | | | | | |
| 1 | Обсяг ресурсів, всього | тис. грн. |  | 1539,8 | 4515,0 | 4140,0 | 3455,0 | 3465,0 | 17114,8 |
| **ІІ Показники продукту** | | | | | | | | | |
| 1 | Площа дорожньої розмітки, яку планується нанести | м2 |  | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 30500 |
| 2 | Кількість світлодіодних світлофорів, які планується встановити | од. |  | - | 16 | 9 | 6 | 16 | 47 |
| 3 | Кількість інформаційно-вказівних знаків з новими назвами, які планується встановити | од. |  | 10 | 50 | 50 | 50 | 50 | 210 |
| 4 | Кількість дорожніх знаків, які планується встановити | од. |  | 210 | 250 | 250 | 250 | 250 | 1210 |
| 5 | Кількість камер відео спостереження, які планується технічно обслуговувати | од. |  | - | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| 6 | Кількість інформаційно-просвітницьких заходів, які планується провести | од. |  | 200 | 800 | 800 | 800 | 800 | 3400 |
| **ІІІ. Показники ефективності** | | | | | | | | | |
| 1 | Динаміка підвищення рівня безпеки дорожнього руху на території Бахмутської міської ОТГ порівняно з попереднім роком | % |  | 10 | 25 | 30 | 40 | 50 | 50 |
| **ІV Показники якості** | | | | | | | | | |
| 1 | Динаміка покращення дорожньої інфраструктури на території Бахмутської міської ОТГ порівняно з попереднім роком | % |  | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 30 |

*Додаток 2 «Показники результативності Програми» до Програми «Підвищення безпеки дорожнього руху на території Бахмутської міської об’єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки», затвердженої рішенням Бахмутської міської ради від 21.10.2020 № 6/148-3151, із змінами, підготовлено Управлінням розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради*

**Начальник Управління розвитку міського господарства**

**та капітального будівництва Бахмутської міської ради Т.М. Платіцина**

**Секретар Бахмутської міської ради Г.В. Петриєнко-Полухіна**

*Додаток 3*

*до Програми «Підвищення безпеки дорожнього руху на території Бахмутської міської територіальної громади на 2021-2025 роки», затвердженої рішенням Бахмутської міської ради*

*від 21.10.2020 № 6/148-3151, із змінами*

*(Додаток 3 у редакції рішення Бахмутської міської ради від 22.12.2021 № 7/17- 485)*

**РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ**

**тис. грн.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Обсяг коштів, який залучається на виконання Програми** | **2021 рік** | **2022 рік** | **2023 рік** | **2024 рік** | **2025 рік** | **Всього витрат на виконання Програми** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **Обсяг ресурсів, всього,**  **у тому числі:** | **1539,8** | **4515,0** | **4140,0** | **3455,0** | **3465,0** | **17144,8** |
| - кошти державного бюджету; | - | - | - | - | - | **-** |
| - кошти обласного бюджету; | - | - | - | - | - | **-** |
| - кошти бюджету Бахмутської міської територіальної громади; | **1539,8** | **4515,0** | **4140,0** | **3455,0** | **3465,0** | **17144,8** |
| - кошти інших джерел | - | - | - | - | - | **-** |

*Додаток 3 «Ресурсне забезпечення Програми» до Програми «Підвищення безпеки дорожнього руху на території Бахмутської міської територіальної громади на 2021-2025 роки», затвердженої рішенням Бахмутської міської ради від 21.10.2020 № 6/148-3151, із змінами, підготовлено Управлінням розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради*

**Начальник Управління**

**розвитку міського господарства**

**та капітального будівництва**

**Бахмутської міської ради Т.М. Платіцина**

**Секретар Бахмутської міської ради Г.В. Петриєнко-Полухіна**