# У  К  Р  А  Ї  Н  А

#### Б а х м у т с ь к а    м і с ь к а   р а д а

### 17 СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ

### Р І Ш Е Н Н Я

22.12.2021 № 7/17-487

м. Бахмут

Про внесення змін до Програми

розвитку міськелектротранспорту

на 2021-2025 роки

Розглянувши лист начальника Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради   Платіциної Т.М. від 30.11.2021 № 01-31/7708/0/1-21 про внесення змін до Програми розвитку міськелектротранспорту на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням Бахмутської міської ради від 23.12.2020 № 7/3-60, (із змінами) враховуючи висновки: Управління економічного розвитку Бахмутської міської ради від 03.12.2021 № 1124/02, Фінансового управління Бахмутської міської ради від 01.12.2021 № 03-29/837, відповідно до Закону України «Про міський електричний транспорт», Порядку розроблення, фінансування, моніторингу цільових програм та звітності про їх виконання, затвердженого рішенням Бахмутської міської ради від 26.05.2021 № 7/9-291, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бахмутська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Внести та затвердити наступні зміни до Програми розвитку міськелектротранспорту на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням Бахмутської міської ради від 23.12.2020 № 7/3-60, із змінами, внесеними до неї рішенням Бахмутської міської ради від 24.03.2021 №7/6-219, від 28.04.2021          № 7/8-273 (далі – Програма):

  - Викласти п. 9 та п.п. 9.1 Паспорту Програми у новій редакції:

| 9. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього: | 533310,05 тис. грн. |
| --- | --- | --- |
| 9.1 | в тому числі: ▪ коштів державного бюджету ▪ коштів обласного бюджету ▪ коштів бюджету Бахмутської міської територіальної громади ▪кошти інших джерел ▪кошти підприємства | - - -346115,00 тис. грн. -171725,05 тис. грн. -15470,00 тис. грн. |

1.2. Додаток 1 «Заходи з реалізації Програми» до Програми викласти у новій редакції, згідно додатку 1.

1.3. Додаток 2 «Показники результативності Програми» до Програми викласти у новій редакції, згідно додатку 2.

1.4. Додаток 3 «Ресурсне забезпечення Програми» до Програми викласти у новій редакції, згідно додатку 3.

2. Управлінню розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради (Платіцина), іншим виконавцям, відповідальним за виконання заходів Програми, продовжити подальшу роботу щодо їх реалізації.

3. Фінансовому управлінню Бахмутської міської ради (Підкуйко) забезпечити фінансування заходів Програми в межах бюджетних асигнувань, передбачених у бюджеті Бахмутської міської територіальної громади на      2021 рік, та передбачити фінансування заходів Програми при формуванні проєктів бюджету Бахмутської міської територіальної громади на наступні роки.

4. Вважати таким, що втратило чинність рішення Бахмутської міської ради від 24.03.2021 № 7/6-219 «Про внесення змін до Програми розвитку міськелектротранспорту 2021-2025 роки».

5. Організаційне виконання рішення покласти на Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради (Платіцина), Фінансове управління Бахмутської міської ради (Підкуйко), КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «БАХМУТЕЛЕКТРОТРАНС» (Капарунін), заступника міського голови Марченка О.О., першого заступника міського голови Суткового М.В.

6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії Бахмутської міської ради: з питань економічного розвитку, бюджету, регуляторної політики (Бабенко), з питань житлово – комунального господарства, екології, транспорту і зв’язку (Кравченко), секретаря Бахмутської міської ради Петриєнко-Полухіну Г.В.

Міський голова 								 О.О. РЕВА

Додаток 1

до Програми розвитку міськелектротранспорту

на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням

Бахмутської міської ради від 23.12.2020 № 7/3-60 (із змінами)

(Додаток 1 у редакції рішення Бахмутської міської ради

від 22.12.2021 № 7/17-487)

Заходи з реалізації Програми

| № з/п | Завдання | Зміст заходів | Строк виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування по роках, тис грн. |  |  |  |  |  | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Всього |  |
|  |  |  |  |  |  | План | План | План | План | План | План |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Оновлення парку тролейбусів | Придбання тролейбусів | 2021-2025 | Управління муніципального розвитку Бахмутської міської ради (далі УМР БМР), Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради, (далі УРМГтаКБ) КП «БАХМУТ ЕЛЕКТРОТРАНС» | Бюджет Бахмутської міської територіальної громади Інші джерела | 6500 58500 | 1700 15300 | 1700 15300 | 1700 15300 | 1700 15300 | 13300 119700 | Оновлення парку електротранспорту сучасним рухомим складом, 16 од. |
|  | Разом по п.1 |  |  |  |  | 65000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 133000 |  |
| 2 | Оплата умов договору фінансового лізингу | Оплата послуг за платне користування предметом лізингу (тролейбусами) | 2021 | КП «БАХМУТ-ЕЛЕКТРОТРАНС» | Бюджет Бахмутської міської територіальної громади | 7000 | - | - | - | - | 7000 | Оформлення права власності |
|  | Разом по п.2 |  |  |  |  | 7000 | - | - | - | - | 7000 |  |
| 3 | Поліпшення технічного стану та забезпечення якісного ремонту тролейбусів | 3.1. Придбання запасних частин для капітального ремонту тролейбусів | 2021-2025 | УРМГтаКБ КП «БАХМУТ-ЕЛЕКТРОТРАНС» | Бюджет Бахмутської міської територіальної громади | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 27000 | Продовження терміну експлуатації старих тролейбусів, 2 од. щорічно |
|  |  | 3.2. Поточний ремонт тролейбусів | 2021-2025 | УРМГтаКБ КП «БАХМУТ-ЕЛЕКТРОТРАНС» | Бюджет Бахмутської міської територіальної громади | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 17500 | Приведення до належного експлуатаційного стану 12 од. тролейбусів, щорічно |
|  |  |  |  |  | Кошти підприємства | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 6000 |  |
|  |  | 3.3. Придбання акумуляторних батарей для тролейбусів на автономному ходу | 2022 | УРМГтаКБ КП «БАХМУТ-ЕЛЕКТРОТРАНС» | Бюджет Бахмутської міської територіальної громади | - | 5000 | - | - | - | 5000 | Акумуляторні батареї для 3-х тролейбусів на автономному ходу, 480 од. |
|  | Разом по п.3 |  |  |  |  | 10100 | 15100 | 10100 | 10100 | 10100 | 55500 |  |
| 4 | Розвиток транспортної мережі | 4.1. Будівництво розворотного кільця, двохагрегатної підстанції, диспетчерського пункту | 2021 | УРМГтаКБ КП «БАХМУТ-ЕЛЕКТРОТРАНС» | Бюджет Бахмутської міської територіальної громади | 2750 | - | - | - | - | 2750 | Будівництво 1 маршруту |
|  |  |  |  |  | Інші джерела | 24750 | - | - | - | - | 24750 |  |
|  |  | 4.2. Коригування проєкту "Будівництво тролейбусного маршруту до с. Опитне" | 2021 | УРМГтаКБ КП «БАХМУТ-ЕЛЕКТРОТРАНС» | Бюджет Бахмутської міської територіальної громади | 200 | - | - | - | - | 200 | Удосконалення проєкту |
|  | Разом по п.4 |  |  |  |  | 27700 | - | - | - | - | 27700 |  |
| 5 | Забезпечення якісного ремонту контактної мережі | 5.1.Придбання матеріалів та запчастин для поточного ремонту контактної мережі | 2021-2025 | УРМГтаКБ КП «БАХМУТ-ЕЛЕКТРОТРАНС» | Бюджет Бахмутської міської територіальної громади | 1000 | 1100 | 1210 | 1350 | 1500 | 6160 | Приведення до належного експлуатаційного стану контактної мережі |
|  |  |  |  |  | Кошти підприємства | 400 | 440 | 480 | 520 | 570 | 2410 |  |
|  |  | 5.2.Реконструкція системи живлення тролейбусного маршруту № 6 | 2022 | УРМГтаКБ КП «БАХМУТ-ЕЛЕКТРОТРАНС» | Кошти підприємства | - | 300 | - | - | - | 300 | Протяжність живильного проводу 1,0 тис.м погонних |
|  | Разом по п.5 |  |  |  |  | 1400 | 1840 | 1690 | 1870 | 2070 | 8870 |  |
| 6 | Забезпечення безаварійної роботи тролейбусів | Придбання пневматичних шин на тролейбуси | 2021-2025 | УРМГтаКБ КП «БАХМУТ-ЕЛЕКТРОТРАНС» | Бюджет Бахмутської міської територіальної громади Кошти підприємства | 500 300 | 500 300 | 600 400 | 600 400 | 700 500 | 2900 1900 | Поліпшення якості перевезень та безпеки обслуговування пасажирів |
|  | Разом по п.6 |  |  |  |  | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1200 | 4800 |  |
| 7 | Поліпшення технічного стану тролейбусів | Придбання обладнання для ремонту (пневматичний та ручний інструмент, домкрат, шино монтажний та звар.апарат, компресор, інше) | 2021-2025 | УРМГтаКБ КП «БАХМУТ-ЕЛЕКТРОТРАНС» | Кошти підприємства | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 1000 | Належне виконання ремонтних робіт |
|  | Разом по п.7 |  |  |  |  | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 1000 |  |
| 8 | Оновлення парку спеціалізованих машин | Придбання автомобіля аварійного контактної мережі | 2021,2022 | УМР БМР УРМГтаКБ КП «БАХМУТ-ЕЛЕКТРОТРАНС» | Бюджет Бахмутської міської територіальної громади | 2500 | 3500 | - | - | - | 6000 | Поліпшення якості та швидкості виконання робіт під час аварійних ситуацій (2 од.) |
|  | Разом по п.8 |  |  |  |  | 2500 | 3500 | - | - | - | 6000 |  |
| 9 | Оновлення парку підприємства | Придбання пасажирського автобуса | 2022 | УМР БМР УРМГтаКБ КП «БАХМУТ-ЕЛЕКТРОТРАНС» | Бюджет Бахмутської міської територіальної громади | - | 2000 | - | - | - | 2000 | Забезпечення швидкого доставлення персоналу на місця проведення необхідних робіт, (1од.) |
|  | Разом по п.9 |  |  |  |  | - | 2000 | - | - | - | 2000 |  |
| 10 | Створення комфортних умов для пасажирів | Створення та впровадження системи контролю за рухом та інформування про місцезнаходження міського транспорту | 2021 | УРМГтаКБ КП «БАХМУТ-ЕЛЕКТРОТРАНС» | Кошти підприємства | 600 | - | - | - | - | 600 | Контроль руху та місцезнаходження тролейбусів мешканцями громади |
|  | Разом по п.10 |  |  |  |  | 600 | - | - | - | - | 600 |  |
| 11 | Модернізація та підвищення ефективності процесу миття рухомого складу та поліпшення умов праці виробничого персоналу | Придбання та встановлення автоматизованої мийки для тролейбусів | 2022 | УРМГтаКБ КП «БАХМУТ-ЕЛЕКТРОТРАНС» | Бюджет Бахмутської міської територіальної громади | - | 3100 | - | - | - | 3100 | Досягнення ефективності, швидкості, якості та безпеки процесу миття. Придбання 1од автомийки. |
|  | Разом по п.11 |  |  |  |  | - | 3100 | - | - | - | 3100 |  |
| 12 | Популяризація української символіки | Придбання прапорів для розміщення на контактній мережі | 2021, 2023, 2025 | КП «БАХМУТ-ЕЛЕКТРОТРАНС» УРМГтаКБ | Бюджет Бахмутської міської територіальної громади | 250 | - | 300 | - | 500 | 1050 | Придбання та розвішування прапорів |
|  | Разом по п.12 |  |  |  |  | 250 | - | 300 | - | 500 | 1050 |  |
| 13 | Створення комфортних умов на зупинках для пасажирів | 13.1. Утримання зупиночних пунктів | 2021-2025 | УРМГтаКБ КП «БАХМУТ-ЕЛЕКТРОТРАНС» | Бюджет Бахмутської міської територіальної громади | 350 | 450 | 480 | 510 | 550 | 2340 | Підтримання у належному стані зупиночних пунктів та прилеглих до них територій (84 од.) |
|  |  | 13.2. Поточний ремонт зупиночних пунктів | 2022, 2024 | УРМГтаКБ КП «БАХМУТ-ЕЛЕКТРОТРАНС» | Бюджет Бахмутської міської територіальної громади | 140 | 500 | - | 500 | - | 1140 | Підтримання конструктивних елементів зупиночних пунктів в належному стані (84 од.) |
|  |  | 13.3. Компенсація витрат за користування на зупиночних пунктах електричними мережами та мережею інтернет | 2022 | УРМГтаКБ КП «БАХМУТ-ЕЛЕКТРОТРАНС» | Бюджет Бахмутської міської територіальної громади | - | 50 | - | - | - | 50 | Підтримання рентабельності підприємства |
|  | Разом по п.13 |  |  |  |  | 490 | 1000 | 480 | 1010 | 550 | 3530 |  |
| 14 | Оновлення зупиночних пунктів | Придбання та встановлення зупиночних пунктів | 2021-2025 | УРМГтаКБ КП «БАХМУТ-ЕЛЕКТРОТРАНС» | Інші джерела | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 6600 | Модернізація сучасних віянь та поліпшення естетичного вигляду зупиночних пунктів (5 од. щорічно) |
|  | Разом по п.14 |  |  |  |  | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 6600 |  |
| 15 | Належне утримання адміністративної будівлі та поліпшення умов праці | Капітальний ремонт адмінбудівлі КП «БАХМУТ-ЕЛЕКТРОТРАНС» | 2021,2022 | УРМГтаКБ КП «БАХМУТ-ЕЛЕКТРОТРАНС» | Інші джерела | 19875,05 | - | - | - | - | 19875,05 | Усунення недоліків конструктиву адмінбудівлі та покрівлі (1 будівля). |
|  |  |  |  |  | Бюджет Бахмутської міської територіальної громади | - | 10000 | - | - | - | 10000 |  |
|  | Разом по п.15 |  |  |  |  | 19875,05 | 10000 | - | - | - | 29875,05 |  |
| 16 | Комплекс заходів щодо забезпечення життєдіяльності підприємства | 16.1. Компенсація витрат від перевезення пільгових категорій громадян | 2021-2025 | УРМГтаКБ КП «БАХМУТ-ЕЛЕКТРОТРАНС» | Бюджет Бахмутської міської територіальної громади | 35000 | 35155 | 35310 | 35465 | 35620 | 176550 | Забезпечення рентабельної та безперебійної роботи підприємства, щорічно понад 11 млн. пасажирів |
|  |  | 16.2. Фінансова підтримка | 2021-2025 | УРМГтаКБ КП «БАХМУТ-ЕЛЕКТРОТРАНС» Фінансове управління Бахмутської міської ради | Бюджет Бахмутської міської територіальної громади | 3500 | 3850 | 4235 | 4660 | 5130 | 21375 |  |
|  |  | 16.3 Відшкодування витрат за перевезення пасажирів відповідно до договору з замовником (УРМГта КБ) | 2021-2025 | УРМГтаКБ КП «БАХМУТ-ЕЛЕКТРОТРАНС» | Бюджет Бахмутської міської територіальної громади | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 40000 |  |
|  | Разом по п.16 |  |  |  |  | 46500 | 47005 | 47545 | 48125 | 48750 | 237925 |  |
| 17 | Створення сприятливих умов для відпочинку працівників підприємства | Поточний ремонт бази відпочинку «Лісова галявина» | 2021-2025 | КП «БАХМУТ-ЕЛЕКТРОТРАНС» | Кошти підприємства | 100 | 120 | 150 | 180 | 210 | 760 | Відновлення будиночків для оздоровлення та відпочинку персоналу (5 од.) |
|  | Разом по п.17 |  |  |  |  | 100 | 120 | 150 | 180 | 210 | 760 |  |
| 18 | Модернізація об’єктів КП «БАХМУТЕЛЕ КТРОТРАНС» | 18.1.Відновлення огорожі прилеглої території підприємства | 2021-2025 | КП «БАХМУТ-ЕЛЕКТРОТРАНС» | Кошти підприємства | 100 | 400 | 100 | 100 | 100 | 800 | Приведення в належний стан огорожі підприємства |
|  |  | 18.2. Капітальний ремонт дорожнього покриття на території тролейбусного депо | 2022, 2023 | КП «БАХМУТ-ЕЛЕКТРОТРАНС» | Кошти підприємства | - | 100 | 300 | - | - | 400 | Асфальтування дорожнього покриття внутрішньої території підприємства |
|  |  | 18.3. Виготовлення та заміна в'їзних воріт підприємства та боксів | 2021-2023 | КП «БАХМУТ-ЕЛЕКТРОТРАНС» | Кошти підприємства | 100 | 500 | 100 | - | - | 700 | Демонтування старих та встановлення нових в'їзних воріт підприємства та виробничих підрозділів |
|  |  | 18.4. Капітальний ремонт огорожі тягової підстанції № 1 по вул. Садова,115 | 2021 | УРМГтаКБ КП «БАХМУТ-ЕЛЕКТРОТРАНС» | Інші джерела | 800 | - | - | - | - | 800 | Відновлення та подовження строку експлуатації огорожі |
|  |  | 18.5. Поточний ремонт виробничих приміщень підприємства | 2022 | УРМГтаКБ КП «БАХМУТ-ЕЛЕКТРОТРАНС | Кошти підприємства | - | 200 | - | - | - | 200 | Покращення умов праці робітників підприемства |
|  | Разом по п.18 |  |  |  |  | 1000 | 1200 | 500 | 100 | 100 | 2900 |  |
| 19 | Забезпечення сталого функціонування підприємства | Проведення модернізації енергозабезпечення депо з заміною трансформатора | 2021,2022 | УРМГтаКБ КП «БАХМУТ-ЕЛЕКТРОТРАНС» | Бюджет Бахмутської міської територіальної громади | 200 | 300 | - | - | - | 500 | Перехід на більш раціональну форму опалення |
|  |  |  |  |  | Кошти підприємства | 100 | - | - | - | - | 100 |  |
|  | Разом по п.19 |  |  |  |  | 300 | 300 | - | - | - | 600 |  |
| 20 | Приведення документації до нормативних показників | Розробка та коригування проектно-кошторисної документації на капітальні ремонти, реконструкції об’єктів КП «БАХМУТЕЛЕКТРОТРАНС». | 2022 | УРМГтаКБ КП «БАХМУТ-ЕЛЕКТРОТРАНС» | Бюджет Бахмутської міської територіальної громади | - | 200 | - | - | - | 200 | Приведення документації до нормативних показників |
|  |  |  |  |  | Кошти підприємства | - | 100 | - | - | - | 100 |  |
|  | Разом по п.20 |  |  |  |  |  | 300 | - | - | - | 300 |  |
| 21 | Поліпшення технічного стану автомобільної технікі | Придбання запасних частин для ремонту автотранспортних засобів | 2022 | УРМГтаКБ КП «БАХМУТ-ЕЛЕКТРОТРАНС» | Кошти підприємства | - | 200 | - | - | - | 200 | Продовження терміну експлуатації старих автотранспортних засобів |
|  | Разом по п.21 |  |  |  |  | - | 200 | - | - | - | 200 |  |
|  |  |  |  |  | Державний бюджет | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  | Обласний бюджет | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет Бахмутської міської територіальної громади | 76790,0 | 84305,0 | 60735,0 | 61685,0 | 62600,0 | 346115,0 |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела | 105125,05 | 16500,0 | 16500,0 | 16800,0 | 16800,0 | 171725,05 |  |
|  |  |  |  |  | Кошти підприємства | 3000,0 | 4010,0 | 2930,0 | 2650,0 | 2880,0 | 15470,0 |  |
|  | Всього |  |  |  |  | 184915,05 | 104815,0 | 80165,0 | 81135,0 | 82280,0 | 533310,05 |  |

Додаток 1 «Заходи з реалізації Програми» до Програми розвитку міськелектротранспорту на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням Бахмутської міської ради від 23.12.2020 № 7/3-60 (із змінами), підготовлено Управлінням розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради спільно з КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «БАХМУТЕЛЕКТРОТРАНС».

Начальник Управління розвитку міського господарства

та капітального будівництва Бахмутської міської ради 						       Т.М. Платіцина

Секретар  Бахмутської міської ради 							                            Г.В. Петриєнко-Полухіна

Додаток 2

до Програми розвитку міськелектротранспорту

на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням

Бахмутської міської ради від 23.12.2020 № 7/3-60 (із змінами)

(Додаток 2 у редакції рішення Бахмутської міської ради

від 22.12.2021 № 7/17-487)

ПОКАЗНИКИ  РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ  ПРОГРАМИ

| № з/п | Назва показника | Одиниця виміру | Вихідні дані на початок дії Програми | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | 2024 рік | 2025 рік | Показник після завершення дії Програми |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| - Показники витрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Загальний обсяг витрат на реалізацію програми | тис. грн. | - | 184915,05 | 104815,0 | 80165,0 | 81135,0 | 82280,0 | 533310,05 |
| - Показники продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Оновлення парку тролейбусів | од. | 24 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 40 |
| 2 | Придбання запасних частин для капітального ремонту тролейбусів | од. | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| 3 | Поточний ремонт тролейбусів | од. | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 60 |
| 4 | Придбання акумуляторних батарей | од. | 0 | - | 480 | - | - | - | 480 |
| 5 | Будівництво розворотного кільця, двохагрегатної підстанції, диспетчерського пункту | маршрут | 0 | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 6 | Придбання автомобіля аварійного контактної мережі | од. | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 4 |
| 7 | Придбання пасажирського автобуса | од. | 2 | - | 1 | - | - | - | 3 |
| 8 | Створення та впровадження системи контролю за рухом та інформування про місцезнаходження міського транспорту | од. | 0 | 1 | - | - | - | - | - |
| 9 | Придбання та встановлення зупиночних пунктів | од. | 84 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 109 |
| 10 | Реконструкція системи живлення контактної мережі маршруту № 6 | м | 0 | - | 1000 | - | - | - | 1000 |
| 11 | Поточний ремонт бази відпочинку, відновлення будиночків для відпочинку персоналу | од. | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 12 | Капітальний ремонт адміністративної будівлі | од. | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 |
| 13 | Модернізація об’єктів підприємства: огорожі, дорожнього покриття, в’їзних воріт, виробничих приміщень | од. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 14 | Розробка ПКД по об’єктам підприємства | од | 0 | - | 2 | - | - | - | 2 |
| - Показники ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Перевезення пасажирів: - платні - пільгові | тис. пасажирів | 3409,0 10228,0 | 3600,0 11160,0 | 3610,0 11191,0 | 3620,0 11222,0 | 3630,0 11253,0 | 3640,0 11284,0 | 3640,0 11284,0 |
| 2 | Доходи від перевезення | тис.грн. | 34000,0 | 34500,0 | 35000,0 | 35500,0 | 36000,0 | 36500,0 | 36500,0 |
| 3 | Витрати на перевезення пасажирів | тис.грн. | 33900,0 | 34400,0 | 34900,0 | 35400,0 | 35900,0 | 36400,0 | 36400,0 |
| 4 | Фінансові результати | тис.грн. | +100 | +100 | +100 | +100 | +100 | +100 | +100 |
| - Показники якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задоволення потреб населення з перевезень міським електротранспортом з додержанням графіку руху тролейбусів | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Додаток 2 «Показники результативності Програми» до Програми розвитку міськелектротранспорту на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням Бахмутської міської ради від 23.12.2020 № 7/3-60 (із змінами), підготовлено Управлінням розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради спільно з КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «БАХМУТЕЛЕКТРОТРАНС».

Начальник Управління розвитку міського господарства

та капітального будівництва Бахмутської міської ради 						       Т.М. Платіцина

Секретар  Бахмутської міської ради 							                            Г.В. Петриєнко-Полухіна

Додаток 3

до  Програми розвитку

міськелектротранспорту

на 2021-2025 роки,

затвердженої рішенням

Бахмутської міської ради

від 23.12.2020 № 7/3-60 (із змінами)

(Додаток 3 у редакції рішення

Бахмутської міської ради від

22.12.2021 № 7/17-487)

Ресурсне забезпечення Програми

тис.грн.

| Обсяг коштів, який залучається на виконання Програми | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | 2024 рік | 2025 рік | Всього витрат на виконання Програми |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Обсяг ресурсів, всього, у тому числі: | 184915,05 | 104815,0 | 80165,0 | 81135,0 | 82280,0 | 533310,05 |
| - державний бюджет | - | - | - | - | - | - |
| - обласний бюджет | - | - | - | - | - | - |
| - бюджет Бахмутської міської територіальної громади | 76790,0 | 84305,0 | 60735,0 | 61685,0 | 62600,0 | 346115,0 |
| - кошти інших джерел | 105125,05 | 16500,0 | 16500,0 | 16800,0 | 16800,0 | 171725,05 |
| - кошти підприємства | 3000,0 | 4010,0 | 2930,0 | 2650,0 | 2880,0 | 15470,0 |

Додаток 3 «Ресурсне забезпечення Програми» до Програми розвитку міськелектротранспорту на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням Бахмутської міської ради від 23.12.2020 № 7/3-60 (із змінами), підготовлено Управлінням розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради спільно з КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «БАХМУТЕЛЕКТРОТРАНС».

Начальник Управління

розвитку міського господарства

та капітального будівництва

Бахмутської міської ради 				          Т.М. Платіцина

Секретар  Бахмутської міської ради		          Г.В. Петриєнко-Полухіна