

# **У К Р А Ї Н А**

#### **Б а х м у т с ь к а м і с ь к а р а д а**

## **20 СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ**

### **Р І Ш Е Н Н Я**

#### 23.02.2022 № 7/20-585

#### м. Бахмут

***Про внесення змін до Програми***

***благоустрою території Бахмутської міської***

***територіальної громади на 2021-2025 роки***

Розглянувши доповідну записку начальника Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради Тетяни Платіциної від 02.02.2022 № 01-31/682/0/1-22 про внесення змін до Програми благоустрою території Бахмутської міської територіальної громади на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням Бахмутської міської ради від 23.12.2020 № 7/3-59 (із змінами), враховуючи висновки: Фінансового управління Бахмутської міської ради від 03.02.2022 № 03-29/86, Управління економічного розвитку Бахмутської міської ради від 04.02.2022 № 121/02, відповідно до Закону України «Про благоустрій населених пунктів», Порядку розроблення, фінансування, моніторингу цільових програм та звітності про їх виконання, затвердженого рішенням Бахмутської міської ради від 26.05.2021 № 7/9-291, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бахмутська міська рада

**В И Р І Ш И Л А:**

1. Внести та затвердити наступні зміни до Програми благоустрою території Бахмутської міської територіальної громади на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням Бахмутської міської ради від 23.12.2020 № 7/3-59, із змінами, внесеними до неї рішеннями Бахмутської міської ради від 28.04.2021 № 7/8-273, від 26.01.2022 № 7/18-542 (далі –Програма):

1.1. Викласти п. 9 та п.п. 9.1 Паспорта Програми у новій редакції:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 9. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього: | 576575,6 тис. грн. |
| 9.1 | в тому числі:  - коштів державного бюджету  - коштів обласного бюджету  - коштів бюджету Бахмутської міської територіальної громади  - коштів інших джерел | 1350,0 тис. грн.  118000,0 тис. грн.  410040,6 тис. грн.  47185,0 тис. грн. |

1.2. Додаток 1 «Заходи з реалізації Програми» до Програми викласти у новій редакції, згідно додатка 1.

1.3. Додаток 2 «Показники результативності Програми» до Програми викласти у новій редакції, згідно додатка 2.

1.4. Додаток 3 «Ресурсне забезпечення Програми» до Програми викласти у новій редакції, згідно додатка 3.

2. Управлінню розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради (Платіцина), іншим виконавцям, відповідальним за виконання заходів Програми, продовжити подальшу роботу щодо їх реалізації.

3. Фінансовому управлінню Бахмутської міської ради (Підкуйко) забезпечити фінансування заходів Програми в межах асигнувань, передбачених в бюджеті Бахмутської міської територіальної громади на 2022 рік, та передбачати фінансування заходів Програми при формуванні проєктів бюджету Бахмутської міської територіальної громади на 2023-2025 роки.

4. Вважати таким, що втратило чинність рішення Бахмутської міської ради від 26.01.2022 № 7/18-542 «Про внесення змін до Програми благоустрою території Бахмутської міської територіальної громади на 2021-2025 роки».

5. Організаційне виконання рішення покласти на Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради (Платіцина), Управління муніципального розвитку Бахмутської міської ради (Отюніна), Управління культури Бахмутської міської ради (Булгакова), Фінансове управління Бахмутської міської ради (Підкуйко), КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «БАХМУТСЬКИЙ КОМБІНАТ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ» (Войтенко), заступників міського голови Олександра Марченка, Інесу Мельник, першого заступника міського голови Максима Суткового.

6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії Бахмутської міської ради: з питань економічного розвитку, бюджету, регуляторної політики (Бабенко), з питань житлово – комунального господарства, екології, транспорту і зв’язку (Кравченко), секретаря Бахмутської міської ради Ганну Петриєнко-Полухіну.

**Міський голова Олексій РЕВА**

Додаток 1

до Програми благоустрою території Бахмутської міської територіальної громади на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням Бахмутської міської ради від 23.12.2020 № 7/3-59, із змінами

(Додаток 1 у редакції рішення Бахмутської міської ради від 23.02.2022 № 7/20-585)

**Заходи з реалізації Програми**

**тис. грн.**

| **№ з/п** | **Завдання** | **Зміст**  **заходів** | **Строк виконання**  **заходу** | **Виконавці** | **Джерела фінансування** | **Обсяги фінансування по роках, тис. грн.** | | | | | | **Очікуваний результат** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021 рік** | **2022 рік** | **2023 рік** | **2024 рік** | **2025 рік** | **Всього** |
| **План** | **План** | **План** | **План** | **План** | **План** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
| 1. | Забезпечення проведення капітального ремонту та реконструкції доріг на території Бахмутської міської ТГ | Капітальний ремонт та реконструкція доріг, встановлення пішохідних огороджень | 2021-2025 роки | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради (далі - УРМГКБ), комунальні підприємства | обласний бюджет | - | 69763,7 | - | - | - | 69763,7 | Виконання  капітального ремонту доріг площею 120 тис.м2, реконструкції доріг площею 4,74 тис. м2 |
| бюджет Бахмутської міської територіальної громади | 30000,0 | 23185,9 | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 | 113185,9 |
| Капітальний ремонт дороги по вул. Оборони, м. Бахмут, Донецької області | 2021 рік | УРМГКБ, комунальні підприємства | обласний бюджет | 16326,3 | 10000,0 | - | - | - | 26326,3 | Виконання  капітального ремонту дороги площею 15 тис.м2 |
| бюджет Бахмутської міської територіальної громади | 1814,1 | 3500,0 | - | - | - | 5314,1 |
| 2. | Забезпечення проведення будівництва, капітального ремонту тротуарів, пішохідних доріжок на території Бахмутської міської ТГ | Будівництво, капітальний ремонт тротуарів, пішохідних доріжок | 2021-2025 роки | УРМГКБ, комунальні підприємства | бюджет Бахмутської міської територіальної громади | 12000,0 | 11000,0 | 11000,0 | 11000,0 | 11000,0 | 56000,0 | Виконання капітального ремонту тротуарів площею 56 тис. м2 |
| 3. | Забезпечення поточного ремонту доріг на території Бахмутської міської ТГ | Поточний ремонт доріг | 2021-2025 роки | УРМГКБ, комунальні підприємства | бюджет Бахмутської міської територіальної громади | 3000,0 | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 | 19000,0 | Виконання поточного ремонту шляхів площею 23,7 тис. м2 |
| 4. | Забезпечення проведення капітальних ремонтів автомобільних мостів та шляхопроводів | Капітальний ремонт стале -залізобетонного мосту № 2 по вул. Трудова | 2022 рік | УРМГКБ | обласний бюджет | - | 6910,0 | - | - | - | 6910,00 | Виконання капітального ремонту автомобільних мостів по вул. Трудова ,  вул. Шевченко,  вул. Соборна – усього 3 од. |
| бюджет Бахмутської міської територіальної громади | - | 768,0 | - | - | - | 768,00 |
| Капітальні ремонти автомобільних мостів по вул. Шевченко,  вул. Соборна | 2022-2023 роки | УРМГКБ | інші | - | 14942,5 | 14942,5 | - | - | 29885,00 |
| 5. | Забезпечення проведення капітального ремонту пішохідних мостів | Капітальний ремонт пішохідних мостів через р. Бахмутка | 2022-2023 роки | УРМГКБ | бюджет Бахмутської міської територіальної громади | - | 3000,0 | 3000,0 | - | - | 6000,0 | Виконання капітального ремонту 3 пішохідних мостів через р. Бахмутка |
| 6. | Забезпечення капітального ремонту прибудинкових територій на території Бахмутської міської ТГ | Капітальний ремонт покриття прибудинкових територій | 2021-2025 роки | УРМГКБ, комунальні підприємства | бюджет Бахмутської міської територіальної громади | 4025,0 | 5500,0 | 6000,0 | 6000,0 | 6000,0 | 27525,0 | Виконання капітального ремонту прибудинкових територій площею 25,5 тис. м2 |
| 7. | Забезпечення зимового утримання шляхів на території Бахмутської міської ТГ | Зимове утримання шляхів (заготівля протиожеледних матеріалів, своєчасне очищення доріг від снігу та обробка їх протиожеледними матеріалами) | 2021-2025 роки | УРМГКБ, комунальні підприємства | бюджет Бахмутської міської територіальної громади | 1470,5 | 1800,0 | 1900,0 | 1900,0 | 1900,0 | 8970,5 | Належне зимове утримання шляхів |
| 8. | Забезпечення капітального ремонту та реконструкції об’єктів благоустрою: скверів, бульварів, площ, набережної, фонтанів, пам’ятників, встановлення скульптурних фігур, МАФів | Капітальний ремонт та реконструкція скверів, бульварів, площ, набережної, фонтанів, пам’ятників, встановлення скульптурних фігур, МАФів | 2022 рік | УРМГКБ, Управління муніципального розвитку Бахмутської міської ради (далі – УМР),  Управління культури Бахмутської міської ради,  комунальні підприємства | бюджет Бахмутської міської територіальної громади | - | 4000,0 | - | - | - | 4000,0 | Виконання капітального ремонту та реконструкції об’єктів благоустрою на території Бахмутської міської ТГ, набережної  р. Бахмутка, фонтанів на площі Свободи та у Фонтанному сквері, встановлення скульптурних фігур, МАФів на площі Свободи, бульварі Металургів, інше |
| інші | - | 10100,0 | - | - | - | 10100,0 |
| 9. | Забезпечення капітального, поточного ремонтів підпірних стін | Капітальний, поточний ремонти підпірних стін | 2022-2025 роки | УРМГКБ, комунальні підприємства | бюджет Бахмутської міської територіальної громади | - | 4500,0 | 2000,0 | 2000,0 | 1000,0 | 9500,0 | Підтримання належного стану підпірних стін для запобігання зсуву ґрунту |
| 10. | Забезпечення капітального ремонту кладовищ | Капітальний ремонт території кладовища по вул. Маріупольська,  кладовища №1 в  с. Іванівське Бахмутської міської ТГ | 2022, 2025 роки | УРМГКБ, КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «БАХМУТСЬКИЙ КОМБІНАТ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ» (далі КП«БККП») | бюджет Бахмутської міської територіальної громади | - | 3500,0 | - | - | 1000,0 | 4500,0 | Збільшення терміну придатності елементів благоустрою кладовищ |
| 11. | Забезпечення поточного утримання дорожньо-мостового господарства | Поточне утримання вулиць, доріг, мостів | 2021-2025 роки | УРМГКБ, комунальні підприємства | бюджет Бахмутської міської територіальної громади | 3800,0 | 4900,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 23700,0 | Забезпечення належного санітарного та естетичного стану Бахмутської міської територіальної громади |
| Поточне утримання майданів, парків, скверів | 5300,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 25300,0 |
| Створення умов для зручного і безперешкодного пересування осіб з інвалідністю | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 500,0 |
| 12. | Забезпечення капітального та поточного ремонту, утримання зливової каналізації | Капітальний та поточний ремонт, утримання зливової каналізації | 2021-2025 роки | УРМГКБ,  КП «БККП» | бюджет Бахмутської міської територіальної громади | 496,8 | 700,0 | 800,0 | 900,0 | 1000,0 | 3896,8 | Забезпечення належного санітарного стану Бахмутської міської територіальної громади |
| 13. | Забезпечення реконструкції мереж зливової каналізації | Реконструкція існуючих мереж зливової каналізації | 2021-2023 роки | УРМГКБ | обласний бюджет | - | 7000,0 | 8000,0 | - | - | 15000,0 | Забезпечення відведення зливових вод з вулиць та доріг |
| бюджет Бахмутської міської територіальної громади | - | 200,0 | - | - | - | 200,0 |
| 14. | Забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту та утримання дитячих, спортивних майданчиків | Будівництво, реконструкція, ремонт та поточне утримання дитячих та спортивних майданчиків | 2021-2025 роки | Балансоутриму-вачі, комунальні підприємства | бюджет Бахмутської міської територіальної громади | 205,0 | 600,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 2005,0 | Забезпечення належних умов для відпочинку населення |
| інші | - | 1800,0 | - | - | - | 1800,0 |
| 15. | Забезпечення поточного ремонту зупинок громадського транспорту | Поточний ремонт, утримання зупинок громадського транспорту на території Бахмутської міської ТГ | 2021-2025 роки | УРМГКБ, комунальні підприємства | бюджет Бахмутської міської територіальної громади | 283,2 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 1483,2 | Збільшення терміну придатності зупинок громадського транспорту |
| 16. | Придбання техніки | Придбання та реєстрація техніки і спеціального обладнання для підприємств житлово-комунального господарства | 2021-2025 роки | УРМГКБ, комунальні підприємства | Державний бюджет | - | 1350,0 | - | - | - | 1350,0 | Придбання та реєстрація 10 од. техніки для підприємств житлово-комунального господарства |
| бюджет Бахмутської міської територіальної громади | - | 3600,0 | 3000,0 | 4000,0 | 3000,0 | 13600,0 |
| інші | - | 5400,0 | - | - | - | 5400,0 |
| 17. | Забезпечення населених пунктів громади централізованим газопостачанням | Будівництво підвідного газопроводу у населених пунктах Бахмутської міської ТГ | 2022-2025 роки | УРМГКБ | бюджет Бахмутської міської територіальної громади | - | 3500,0 | - | 5000,0 | 4000,0 | 12500,0 | Будівництво 5 км газопроводу |
| 18. | Забезпечення окультурення та поточного утримання зелених насаджень, видалення сухих та аварійних дерев, улаштування клумб та квітників, посадка дерев, кущів та квітів, інше | Озеленення (окультурення та поточне утримання зелених насаджень, видалення сухих та аварійних дерев, улаштування клумб та квітників, посадка дерев, кущів та квітів, міське багаторазове скошування трави, придбання електроінструментів) | 2021-2025 роки | УРМГКБ, комунальні підприємства | бюджет Бахмутської міської територіальної громади | 6345,2 | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 | 38345,2 | Покращення естетичного стану Бахмутської міської ТГ, забезпечення безпеки мешканців громади |
| 19. | Забезпечення задовільного санітарного стану | Санітарна очистка  (поточний ремонт та утримання фонтанів, пам’ятників, малих архітектурних споруд, утримання кладовищ, захоронення безпритульних осіб, померлих, придбання мобільних туалетних кабінок, інше) | 2021-2025 роки | УРМГКБ, комунальні підприємства | бюджет Бахмутської міської територіальної громади | 1909,7 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 13909,7 | Покращення санітарного стану Бахмутської міської ТГ |
| 20. | Встановлення в’їзних стел, знаків | Встановлення в’їзних стел, знаків на в’їздах до населених пунктів Бахмутської міської територіальної громади | 2022 рік | УРМГКБ,  УМР,  комунальні підприємства | бюджет Бахмутської міської територіальної громади | - | 1500,0 | - | - | - | 1500,0 | Встановлення 8 од. в’їзних стел, знаків |
| 21. | Забезпечення системою відеоспостереження набережної  м. Бахмут | Будівництво системи відеоспостереження на набережній м. Бахмут | 2021 рік | УРМГКБ, Комунальні підприємства | бюджет Бахмутської міської територіальної громади | 447,2 | - | - | - | - | 447,2 | Будівництво системи відеоспостереження із встановленням 12 од. відеокамер |
| 22. | Забезпечення трудової зайнятості безробітних та задоволення суспільних потреб територіальної громади | Залучення до участі у громадських та інших роботах тимчасового характеру безробітних громадян, в тому числі внутрішньо переміщених осіб та учасників антитерористичної операції | 2021-2025 роки | УРМГКБ, комунальні підприємства | бюджет Бахмутської міської територіальної громади | 90,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 2090,0 | Забезпечення трудової зайнятості безробітних та задоволення суспільних потреб територіальної громади |
| 23. | Приведення документації до нормативних показників | Розробка проєктно-кошторисної документації, документів дозвільного характеру, норм накопичення твердих побутових відходів, паспортизація та інвентаризація об’єктів благоустрою (доріг, вулиць, площ, зливово-дренажної системи, зелених насаджень, кладовищ), отримання послуг з обстеження автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, інше. | 2021-2025 роки | УРМГКБ, комунальні підприємства-балансо-утримувачі | бюджет Бахмутської міської територіальної громади | 1300,0 | 2000,0 | 2500,0 | 2500,0 | 2500,0 | 10800,0 | Приведення документації до нормативних показників |
| Розробка проєктно-кошторисної документації та проведення її експертизи по проєкту «Будівництво парку відпочинку «Північний» в м. Бахмут Донецької області» | 2022 рік | УРМГКБ | бюджет Бахмутської міської територіальної громади | - | 5000,0 | - | - | - | 5000,0 | Розробка ПКД на об’єкт благоустрою |
|  | ВСЬОГО: |  |  |  |  | 88913,0 | 230920,1 | 99442,5 | 79600,0 | 77700,0 | 576575,6 |  |
|  | у тому числі: |  | державний бюджет | | | - | 1350,0 | - | - | - | 1350,0 |  |
| обласний бюджет | | | 16326,3 | 93673,7 | 8000,0 | - | - | 118000,0 |  |
| бюджет Бахмутської міської територіальної громади | | | 72586,7 | 103653,9 | 76500,0 | 79600,0 | 77700,0 | 410040,6 |  |
| інші джерела | | | - | 32242,5 | 14942,5 | - | - | 47185,0 |  |

*Додаток 1 «Заходи з реалізації Програми» до Програми благоустрою території Бахмутської міської територіальної громади на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням Бахмутської міської ради від 23.12.2020 № 7/3-59, із змінами, підготовлено Управлінням розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради.*

**Начальник Управління розвитку міського господарства**

**та капітального будівництва Бахмутської міської ради Тетяна ПЛАТІЦИНА**

**Секретар Бахмутської міської ради Ганна ПЕТРИЄНКО-ПОЛУХІНА**

Додаток 2

до Програми благоустрою території Бахмутської міської територіальної громади на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням Бахмутської міської ради

від 23.12.2020 № 7/3-59, із змінами

(Додаток 2 у редакції рішення Бахмутської міської ради від 23.02.2022 № 7/20-585)

**ПОКАЗНИКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ПРОГРАМИ**

| **№ з/п** | **Назва показника** | **Одиниця виміру** | **Вихідні дані на початок дії Програми** | **2021 рік** | **2022 рік** | **2023 рік** | **2024 рік** | **2025 рік** | **Показник після завершення дії Програми** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| **І. Показники витрат** | | | | | | | | |  |
| 1. | Обсяг ресурсів, всього | тис.грн. | **-** | 88913,0 | 230920,1 | 99442,5 | 79600,0 | 77700,0 | 576575,6 |
| **ІІ Показники продукту** | | | | | | | | | |
| 1. | Площа доріг, яку планується відновити капітальним ремонтом | тис. м2 | 0 | 30 | 45 | 20 | 20 | 20 | 135 |
| 2. | Площа тротуарів, яку планується відновити капітальним ремонтом | тис. м2 | 0 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 56 |
| 3. | Площа шляхів, яку планується відновити поточним ремонтом | тис. м2 | 0 | 3,7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 23,7 |
| 4. | Площа прибудинкової території, яку планується відновити капітальним ремонтом | тис. м2 | 0 | 3,7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 24,7 |
| 5. | Кількість автомобільних мостів, які планується відновити капітальним ремонтом | од. | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | 3 |
| 6. | Кількість техніки та обладнання, яку планується придбати | од. | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 14 |
| 7. | Кількість в’їзних стел, знаків, які планується встановити | од. | 0 | **-** | 8 | **-** | **-** | **-** | 8 |
| 8. | Кількість відеокамер, які планується встановити на набережній | од. | 0 | 12 | **-** | **-** | **-** | **-** | 12 |
| 9. | Капітальний, поточний ремонти підпірних стін | од. | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 10. | Залучення до участі у громадських роботах безробітних | осіб | 0 | 13 | 70 | 70 | 70 | 70 | 293 |
| 11. | Розробка ПКД, документів дозвільного характеру | од. | 0 | 8 | 5 | 9 | 9 | 9 | 40 |
| **ІІІ. Показники ефективності** | | | | | | | | | |
| 1. | Динаміка збільшення площі доріг та тротуарів з відновленим покриттям | % | - | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 |
| 2. | Динаміка відновлення прибудинкових територій | % | - | 3 | 5 | 8 | 10 | 12 | 12 |
| 3. | Динаміка збільшення зелених насаджень | % | - | 5 | 8 | 11 | 15 | 20 | 20 |
| **ІV Показники якості** | | | | | | | | | |
| 1. | Динаміка поліпшення санітарного та естетичного стану громади, порівняно з попереднім роком | % | - | 6 | 14 | 18 | 24 | 30 | 30 |

*Додаток 2 «Показники результативності Програми» до Програми благоустрою території Бахмутської міської територіальної громади на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням Бахмутської міської ради від 23.12.2020 № 7/3-59, із змінами, підготовлено Управлінням розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради.*

**Начальник Управління розвитку міського господарства**

**та капітального будівництва Бахмутської міської ради Тетяна ПЛАТІЦИНА**

**Секретар Бахмутської міської ради Ганна ПЕТРИЄНКО-ПОЛУХІНА**

Додаток 3

до Програми благоустрою території Бахмутської міської територіальної громади на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням Бахмутської міської ради від 23.12.2020 № 7/3-59, із змінами

(Додаток 3 у редакції рішення Бахмутської міської від 23.02.2022 № 7/20-585)

**РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ**

**тис.грн.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Обсяг коштів, який залучається на виконання Програми** | **2021 рік** | **2022 рік** | **2023 рік** | **2024 рік** | **2025 рік** | **Всього витрат на виконання Програми** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| Обсяг ресурсів, всього,  у тому числі: | 88913,0 | 230920,1 | 99442,5 | 79600,0 | 77700,0 | **576575,6** |
| державний бюджет | - | 1350,0 | - | - | - | **1350,0** |
| обласний бюджет | 16326,3 | 93673,7 | 8000,0 | - | - | **118000,0** |
| бюджет  Бахмутської міської територіальної громади | 72586,7 | 103653,9 | 76500,0 | 79600,0 | 77700,0 | **410040,6** |
| кошти інших джерел | - | 32242,5 | 14942,5 | - | - | **47185,0** |

*Додаток 3 «Ресурсне забезпечення Програми» до Програми благоустрою території Бахмутської міської територіальної громади на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням Бахмутської міської ради від 23.12.2020 № 7/3-59, із змінами, підготовлено Управлінням розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради.*

**Начальник Управління**

**розвитку міського господарства**

**та капітального будівництва**

**Бахмутської міської ради Тетяна ПЛАТІЦИНА**

**Секретар**

**Бахмутської міської ради Ганна ПЕТРИЄНКО-ПОЛУХІНА**