# У  К  Р  А  Ї  Н  А

#### А р т е м і в с ь к а    м і с ь к а   р а д а

16  СЕСІЯ  6 СКЛИКАННЯ

### Р І Ш Е Н Н Я

#### 28.12.2011 №  6/16- 271

м. Артемівськ

Про стан виконання Програми реконструкції центральної частини міста Артемівська на 2005-2007 роки та заходів до 2011 року

Заслухавши довідку начальника Управління муніципального розвитку Артемівської міської ради Зінченко Н.Л. про стан виконання Програми реконструкції центральної частини міста Артемівська на 2005-2007 роки та заходів до 2011 року, затверджених рішеннями Артемівської міської ради від 29.12.2004 №4/13-435, від 28.05.2008 №5/30-646 та від 25.11.2009 №5/50-999, відповідно до Закону України від 06.09.2005 №2807-ІV «Про благоустрій населених пунктів» із  внесеними до нього змінами, керуючись ст.26  Закону України від 21.05.97 № 280/97-ВР  “Про місцеве самоврядування в Україні” із  внесеними до нього змінами, Артемівська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Довідку начальника Управління муніципального розвитку Артемівської міської ради Зінченко Н.Л. про стан виконання Програми реконструкції центральної частини міста Артемівська на 2005-2007 роки та заходів до 2011 року, затверджених рішеннями Артемівської міської ради від 29.12.2004 №4/13-435, від 28.05.2008 №5/30-646 та від 25.11.2009 №5/50-999, прийняти до відома.

2. Затвердити склад робочої групи з розробки проекту Програми благоустрою м. Артемівська на 2012-2015 роки (додається).

3. Робочій групі (Гончаров) забезпечити розробку проекту Програми благоустрою м. Артемівська на 2012-2015 роки та внести його на попередній розгляд виконкому Артемівської міської ради в термін до 01.03.2012 року.

4. Вважати такими, що втратили чинність, рішення Артемівської міської ради:

-  від 29.12.2004 №4/13-435 «Про затвердження Програми реконструкції центральної частини міста Артемівська на 2005-2007 роки»;

- від 27.09.2006 №5/7-125 «Про хід виконання Програми реконструкції центральної частини міста Артемівська на 2005-2007 роки, затвердженої рішенням міської ради від 29.12.2004 №4/13-435»;

- від 28.05.2008 №5/30-646 «Про хід виконання «Програми реконструкції центральної частини міста Артемівська на 2005-2007 роки», затвердженої рішенням міської ради від 29.12.2004р. №4/13-435, та затвердження заходів по продовженню терміну дії «Програми реконструкції центральної частини міста Артемівська на 2005-2007 роки», до 2011 року»;

- від 25.11.2009 №5/50-999 «Про хід виконання Програми реконструкції центральної частини міста Артемівська на 2005-2007 роки, затвердженої рішенням міської ради від 29.12.2004 №4/13-435, та заходів по продовженню терміну дії Програми до 2011 року, затверджених рішенням Артемівської міської ради від 28.05.2008 №5/30-646».

5. Організаційне виконання рішення покласти на Управління муніципального розвитку Артемівської міської ради (Зінченко), заступника міського голови Гончарова С.В.

6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії Артемівської міської ради з питань:  економічної і інвестиційної політики, бюджету і фінансів (Нікітенко), житлово – комунального господарства, екології, транспорту і зв’язку (Северінов), секретаря Артемівської міської ради Кіщенко С.І.

Міський голова                                                О.О.РЕВА

Довідка про  стан виконання Програми реконструкції центральної частини міста

Артемівська на 2005-2007 роки та заходів до 2011 року

| № з/п | Зміст заходу | Термін виконання | Виконавці, відповідальні за виконання | Джерела фінансування заплановані на реалізацію, тис.грн. |  |  | Фактичне виконання, тис.грн. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всього |  | у тому числі | Всього | у тому числі |  |
|  |  |  |  |  |  | міський бюджет |  | міський бюджет | держ. бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Розробка проектно-кошторисної документації | 2011 | Управління муніципального розвитку Артемівської міської ради | 142,0 |  | 142,0 | 167,0 | 167,0 | - |
| 1.1. | На реконструкцію центральної частини міста у межах вулиць Леніна, Артема, Радянська, Комсомольська (ІІ черга) | 2010 | Відділ капітального будівництва Артемівської міської ради | 82,0 |  | 82,0 | 82,0 | 82,0 | - |
|  |  | 2011 | Артемівське комунальне підприємство «Архітектурно – планувальне бюро» | - |  | - | 85,0 | 85,0 | - |
| 1.2. | Реконструкцію фасадів, дахів, балконів будинків та прилеглої забудови | 2011 | Комунальне підприємство “Артемівська керуюча компанія житлово-комунальних послуг | 60,0 |  | 60,0 | - | - | - |
|  |  |  |  | у тому числі |  | у тому числі | у тому числі | у тому числі | у тому числі |
|  | вул. Артема №52 |  |  | 10,0 |  | 10,0 | - | - | - |
|  | вул. Гагаріна №2 |  |  | 10,0 |  | 10,0 | - | - | - |
|  | вул. Комсомольська №1 |  |  | 10,0 |  | 10,0 | - | - | - |
|  | вул. Комсомольська №3 |  |  | 10,0 |  | 10,0 | - | - | - |
|  | вул. Радянська №64 |  |  | 10,0 |  | 10,0 | - | - | - |
|  | вул. Радянська №71 |  |  | 10,0 |  | 10,0 | - | - | - |
| № з/п | Зміст заходу | Термін виконання | Виконавці | Джерела фінансування заплановані на реалізацію, тис.грн. |  |  | Фактичне виконання, тис.грн. |  |  |
|  |  |  |  | Всього | у тому числі |  | Всього | у тому числі |  |
|  |  |  |  |  | міський бюджет |  |  | міський бюджет | держ. бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 |
| 2. | Реконструкція центральної частини міста у межах вулиць Леніна, Артема, Радянська, Комсомольська (ІІ черга) | 2011 | Управління муніципального розвитку Артемівської міської ради; відділ капітального будівництва Артемівської міської ради, відділ розвитку міського господарства Артемівської міської ради | 8914,6 | 8914,6 |  | 2064,884 | 2064,884 | - |
|  | Будівництво громадського туалету в центральній частині міста Артемівська | 2011 |  |  |  |  | 830,0 | 830,0 | - |
| 3. | Реконструкція прилеглої забудови (ремонт дахів, фасадів, балконів будинків) | 2011 | Управління муніципального розвитку Артемівської міської ради; Комунальне підприємство “Артемівська керуюча компанія житлово-комунальних послуг. | 3900 | 3900 |  | 253,05 | - | 253,05 |
|  | вул. Артема №№42,50,52,53 |  |  | 3900 | 3900 |  | 253,05 |  | 253,05 |
|  | вул. Радянська №№63,64,65,71,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вул. Леніна №№11,13,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вул. Воровського, 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вул. Гагаріна №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | РАЗОМ |  |  | 12956,6 | 12956,6 |  | 3314,934 | 3061,884 | 253,05 |

Начальник Управління муніципального

розвитку Артемівської міської ради                                                             Н.Л. Зінченко